ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙ ЧАГЫРГАЗЫ

**ДОКТААЛ**

РЕСПУБЛИКА ТЫВА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АК-ДОВУРАКА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_» сентября 2022 г. №

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа**

**г. Ак-Довурак» на 2023-2024 годы**

В соответствии с государственной программой Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 04 сентября 2017 года № 398, постановлением администрации г. Ак-Довурак № 14.07.2014 г. №343 «Об установлении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», администрация г. Ак-Довурак

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак на 2023-2024 годы»;
2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак на 2023-2024 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объёме утвержденных расходов бюджета на очередной финансовый год;
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации г. Ак-Довурак;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению Куулар А.Ш.

И.о. председателя администрации

городского округа г. Ак-Довурак Кызыл-оол М.М.

**Муниципальная программа**

**«Формирования современной городской среды на территории**

**г. Ак-Довурак» на 2023-2025 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирования современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2023-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация г. Ак-Довурак |
| Участники муниципальной программы | Граждане, общественные и иные организации, участвующие в реализации муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные); 2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;  2. Доля проектов благоустройства реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций;  3. прирост среднего индекса качества городской среды по отношению 2022г.;  4. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих на территории города. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 4950,0 тыс. рублей, из них:  2023-2450,0 тыс. рублей ;  2024-2500,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;  2. Доля проектов благоустройства реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций;  3. прирост среднего индекса качества городской среды по отношению 2022г.;  4. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих на территории города. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в городском округе г. Ак-Довурак**

Численность населения города на 01.01.2022 года оставляет 13640 человек, проживающие в 46 многоквартирных жилых домах и 1485 частных и двухквартирных жилых дома.

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан и гостей города одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, парки, скверы, набережные и иные общественные территории. В городе насчитывается 11 общественных территорий (парки, скверы, видовые площадки, зоны отдыха) общей площадью 11,23 га. Фактическое состояние общественных территорий города неудовлетворительное. За последние годы по приоритетному проекту «Формирования комфортной городской среды» благоустроено всего 5 общественных территорий города.

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=5B043D300B54166876078D4D0D3427887EF78EB46062B7FF717192A1E83CE73A01956FBA2DFC7356E95BX) Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

На сегодняшний день остается неблагоустроенной общественная территория городского округа площадью 8,6 га, доля общественных территорий городского округа, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 54,6%.

Учитывая вышеизложенное, в период 2023-2024 годы планируется выполнить комплекс мероприятий по благоустройству общественных территорий города, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Решить данную проблему позволит системный подход   
к формированию комфортной городской среды.

Для решения проблем в сфере благоустройства территорий города и в целях создания условий для повышения уровня комфортности проживания граждан необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан.

При реализации муниципальной программы программно-целевым методом возможны финансовые, организационные, социальные и управленческие риски.

1. Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители города Ак-Довурак не в полном объеме будут обеспечены благоустроенными общественными территориями, и проблема комфортности жизнедеятельности жителей и гостей города Ак-Довурак останется нерешенной.

2. Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти республики, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Социальные риски: связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. Необходимо проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса, проведение встреч с населением.

4. Управленческие риски (внутренние риски): связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы. Необходима организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления города Ак-Довурак и органов исполнительной власти Республики Тыва в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Хурала представителей городского округа г. Ак-Довурак от Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Ак-Довурак (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила проведения земляных работ, правила озеленения, правила содержания собак и иных животных.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличит площадь озеленения территорий, улучшить условия отдыха и занятий спортом, обеспечит физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы.**

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории города путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение которой утверждается постановлением Администрации г. Ак-Довурак.

3.Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, парки и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания населения.

В муниципальной программе обозначены следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе.

**3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

В результате реализации муниципальной программы городом Ак-Довурак будет внесен следующий вклад в достижение результатов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- в 2023-2024 годы будет осуществлено благоустройство 2 общественных территорий города;

- будут подготовлены и утверждены с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемых территорий общественной пользования городского округа.

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели муниципальной программы определяется следующими целевыми индикаторами, показателями:

1. Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий города Ак-Довурак от общей площади общественных территорий городского округа с 23,5 % в 2022 году до 100 % в 2024 году;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий города Ак-Довурак, приходящихся на 1 жителя города с 0,33 кв.м в 2022 году до 7 кв.м в 2024 году;

2. Ожидаемые результаты при реализации муниципальной программы, характеризующими достижение ее задач, являются:

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий города с 5 единиц в 2022 году до 7 единиц в 2024 году;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий города с 26 300 кв.м. в 2022 году до 33600 кв. м в 2024 году.

Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы соответствуют ее цели и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы. [Сведения](#P1417) о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, которых необходимо достигнуть за годы реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| Базовое значение | Отчет  2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 36,3 | 45,4 | 54,5 | 63,6 |
| 3 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий  (при наличии такой практики) | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2024 годы.

**5. Обобщенная характеристика реализуемых мероприятий**

**муниципальной программы.**

Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной программы. Решение всего комплекса задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В целях решения поставленных задач в соответствии с целевой направленностью муниципальной программы к реализации в 2023-2024 годах предусмотрены мероприятия:

1. Благоустройство общественных территорий города.

2. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий города.

В рамках мероприятия муниципальной программы города Ак-Довурак на 2023-2027 годы предусматриваются к реализации минимальный и дополнительный перечни работ:

1. Минимальный перечень видов работ:

а) ремонт проездов;

б) обеспечение освещения общественных территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора;

2. Перечень дополнительных видов работ:

а) Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

б) Установка бордюрных камней.

в) Установка качелей.

г) Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

д) Оборудование детской (игровой) площадки.

е) Оборудование спортивной площадки.

ж) Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).

з) Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

и) Обрезка деревьев и кустов.

к) Удаление аварийных деревьев.

л) Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

н) Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

о) Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

п) Устройство площадок для выгула животных.

р) Оборудование велопарковки.

с) Устройство ливневой канализации.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, и предусматривает участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в формате трудового участия, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении.

При ремонте дворовых проездов необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть и по возможности предусматривать места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Ответственным исполнителем данного отдельного мероприятия является отдел имущественных и земельных отношений администрации г. Ак-Довурак, соисполнителями являются МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак, УК и ТСЖ, где реализуется муниципальная программа.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе. Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел имущественных и земельных отношений администрации г. Ак-Довурак.

Соисполнителями муниципальной программы (далее - Соисполнители) являются:

- отдел экономики администрации г. Ак-Довурак;

- отдел имущественных и земельных отношений администрации г. Ак-Довурак;

- МУ МПП ЖКХ, УК и ТСЖ города Ак-Довурак.

Отдел имущественных и земельных отношений администрации г. Ак-Довурак как ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает согласованные действия между соисполнителями, участвующими в муниципальной программе, по подготовке и реализации программных мероприятий.

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий общественных обсуждений с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, включенной в муниципальную программу) города.

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу отдел имущества и земельных отношений администрации, организует размещение представленных проектов на официальном сайте администрации города Ак-Довурака в телекоммуникационной сети Интернет для голосования собственников и жителей многоквартирных домов по утверждению дизайн-проектов.

Реализация мероприятий муниципальной программы в части закупок товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель – отдел имущественных и земельных отношений администрации г. Ак-Довурак организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за реализацию, достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Соисполнители несут ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы по мероприятиям, исполнение которых возложено на них условиями настоящей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств, в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств субсидий из федерального и республиканского бюджета, а также бюджета г. Ак-Довурак.

Ответственный исполнитель и Соисполнители контролируют выполнение мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и применяют меры по их устранению.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем средств бюджета г. Ак-Довурак, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023-2024 годах, а именно на благоустройство общественных пространств составляет 4,95 млн. рублей.

Приложение № 1

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации общественных территорий | ОИЗО администрации  г. Ак-Довурак | 2023 г. – 250 т.р. | 2024 г. – 300 т.р. |  |  |  |
| 1.2.Благоустройство общественных территорий | ОИЗО администрации  г. Ак-Довурак | 2023 | 2024 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: центральных площадей, центральных улиц, парков и т.д. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |