ТЫВА  РЕСПУБЛИКАНЫН  АК-ДОВУРАК  ХООРАЙ ЧАГЫРГАЗЫНЫН

Д О К ТА А Л Ы

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  АК-ДОВУРАКА РЕСПУБЛИКА  ТЫВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» ноября 2017 года                                                                                № 539

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории городского округа г.Ак-Довурак Республики Тыва на 2018-2020 годы»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа «Город Ак-Довурак Республики Тыва», в целях создания необходимых условий для укрепления правопорядка, общественной безопасности, профилактики преступлений и иных правонарушений, администрация городского округа г.Ак-Довурак

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории городского округа г.Ак-Довурак Республики Тыва на 2018-2020 годы».

- Начальнику финансового управления администрации г.Ак-Довурак (Сухановой О.И.) при формировании местного бюджета на 2018 год предусмотреть финансирование на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа г.Ак-Довурак Республики Тыва на 2018-2020 годы».

- Контроль за исполнением данной муниципальной программы  возложить на заместителя председателя администрации по правовым вопросам и профилактике правонарушений Суур-оол А.М.

Председатель

администрации городского

округа г.Ак-Довурак                                                             Ш.А. Ооржак

Программа

«Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) в г.Ак-Довураке на 2018-2020»

Краткая характеристика (паспорт) программы

| Наименование программы | «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) в г.Ак-Довурак на 2018-2020» |
| --- | --- |
| Подпрограммы | - «Развитие дорожного хозяйства в городском округе г.Ак-Довурак на 2018 - 2020 годы». - «Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа г.Ак-Довурака на 2018-2020 годы» - «Повышение безопасности дорожного движения на 2018 - 2020 годы». |
| Координатор | Заместитель председателя администрации по правовым вопросам и профилактике правонарушений, заместитель председателя по экономике. |
| Ответственный исполнитель | Отдел имущественных и земельных отношений, ЖКХ, ДРСУ. |
| Цели | Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. |
| Задачи | 1) Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «г.Ак-Довурак», обеспечение их надлежащего качества. 2) Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения. 3) Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 4) Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов. 2) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов. 3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 4) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 5) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2018-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Кизнерского района | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2020 годы за счет собственных средств бюджета «г.Ак-Довурак» составит ________ тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: Всего; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.. бюджет «г.Ак-Довурак». в том числе:. собственные средства. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «г.Ак-Довурак» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) организация перевозок общественным транспортом на территории района, а также до отдаленных населенных пунктов; 2) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) повышение уровня комфортности; 5) повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов местного самоуправления. Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей района качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории района. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1.1.	Характеристика сферы деятельности

Характеристика улично-дорожной сети

В «г.Ак-Довурак» протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 55,7 км, из них:

    - дороги с твердым покрытием 31,5 км, в том числе:

- асфальтобетонное покрытие – !Формула не в таблице км;

    - дороги грунтовые – 24,2 км

Неотъемлемой частью улично-дорожной сети являются искусственные дорожные сооружения через естественные и искусственные препятствия. Автомобильные дороги обустроены дорожными знаками, пешеходными дорожками, остановочными пунктами, стоянками транспортных средств и дорожными разметками.

В настоящее время освещенность улиц района в целом, пешеходных зон, не соответствует нормативу по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ Р 50597-93 «Безопасность дорожного движения» за исключением отдельных улиц.

Платных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кизнерского района нет.

Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе улично-дорожной сети, осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития г.Ак-Довурака, Правилами землепользования и застройки г.Ак-Довурака. Первоочередные мероприятия направлены на выполнение следующих основных задач:

- разгрузка центральных улиц г.Ак-Довурак от потоков транспорта;

- снижение транспортной нагрузки на наиболее напряженных участках центральных улиц;

Основной проблемой для развития и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения является ограниченность бюджетных средств. В связи с чем, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняется недостаточными темпами, степень износа улично-дорожной сети увеличивается из года в год.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание системы дорожных фондов, направленной на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования. С 1 января 2014 года создана правовая основа для формирования муниципальных дорожных фондов, определен дополнительный источник финансирования дорожного хозяйства на муниципальном уровне: отчисления в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам  части акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. Начиная с 2012 года, решением депутатов городского хурала представителей от 29.11.2012 года № 73 в бюджете г.Ак-Довурак создан дорожный фонд. Данная мера будет способствовать улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Транспортное сообщение:

В г.Ак-Довурак отсутствует ж/д станция, ближайшая ж/д. станции находится в г.Абазе Республике Хакассия, расположенного от г.Ак-Довурака в 214 км.

Ближайший аэропорт находится в городе Кызыле, с которым г.Ак-Довурак связан асфальтовой автострадой протяженностью 304 км.

Транспортное обслуживание населения в границах г.Ак-Довурака.

Транспортное межмуниципальное обслуживание населения и в границах г.Ак-Довурака осуществляла МУП Кызыльское АТП и частные такси из автовокзала г.Ак-Довурака.  Утверждено 2 маршрутов регулярных перевозок городским общественным транспортом, которые охватывают большую часть г.Ак-Довурак. К осуществлению автомобильных перевозок Администрация города привлекает организации и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление данного вида.

При предоставлении услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом предоставляются льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.

Индивидуальные предприниматели города и Барун-Хемчикского района оказывают транспортные услуги населению легковым автотранспортном. Круглосуточно на улицы города выходит более 25 легковых такси, управляемых диспетчерскими службами, организованными  предпринимателями.

1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ к вопросам местного значения отнесены:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности отнесены:

1)	осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) 	разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) 	принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

3.1)	принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;

3.2)	установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3.3)	установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4)	определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5)	утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

6)	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7)	определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

8)	установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

9)	использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10)	информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

11)	утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

12)	осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

Несмотря на динамичное развитие, в последние годы транспортный комплекс все больше превращается в «узкое место» экономического роста (см., например, об этом: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»). В связи с чем, на федеральном уровне ставится задача развития транспортной инфраструктуры. Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2020 года для снижения инфраструктурных ограничений развития республики ставится задача улучшения транспортного сообщения внутри республики и с другими субъектами Российской Федерации. Для ее решения запланирована реализация проектов, имеющих непосредственное отношение к г.Ак-Довурак:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- формирование опорной автодорожной сети из основных территориальных автодорог с созданием дублирующих направлений и обхода города, предусматривающее реконструкцию существующих и строительство новых дорог по нормативам II и III технической категории;

- приведение муниципальных и региональных дорог в нормативное состояние

- наличие весового контроля для проверки грузового автотранспорта осуществляющего грузовые перевозки.

В целях разработки и проведение государственной политики в области комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства Республики Тыва разработана и утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2016 года  № 518 государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы)». В качестве задач государственной программы определены:

- обеспечение устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Республики Тыва;

- удовлетворение спроса населения Республики Тыва в пассажирских перевозках, включая отдельные категории граждан;

- обеспечение функционирования автомобильных дорог общего пользования;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Предусмотрено участие муниципальных образований в реализации государственной программы в части проведения дорожных работ на сети автомобильных дорог местного значения.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.  Аварийность на автомобильном транспорте наносит материальный и моральный ущерб обществу и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Задача снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 10,6 случая на 100 тыс. населения поставлена программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В целях повышения безопасности дорожного движения постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

В части предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения непосредственное отношение к сфере реализации подпрограммы имеет задача, поставленная программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2020 году  не менее 90 процентов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории г.Ак-Довурака;

- улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:

- Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «г.Ак-Довурак», обеспечение их надлежащего качества.

- Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения.

- Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным  требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

- Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.3.	Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены следующие:

- Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.

- Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов.

1.4.	Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2018-2020 годах.

Этапы реализации программы не выделяются.

1.5.	Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «г.Ак-Довурак».

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- определение потребности в перевозках по маршрутам регулярных перевозок (в том числе при открытии новых маршрутов и (или) изменении сети действующих маршрутов регулярных перевозок);

- обследование дорожных условий - в целях оценки соответствия технического состояния трассы движения по маршруту требованиям безопасности дорожного движения. Обследование дорожных условий проводится перед открытием маршрута и в процессе эксплуатации – не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам);

- устранение недостатков, отмеченных в актах по результатам обследования дорожных условий;

- разработка (внесение изменений) и утверждение паспорта маршрута – в случае принятия решения об открытии нового маршрута или об изменении маршрута;

- информирование населения о маршрутах регулярных перевозок через СМИ, официальный сайт муниципального образования «г.Ак-Довурак».

- Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- рассмотрение заявления перевозчика о согласовании расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок;

- согласование либо отказ в согласовании расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок;

- информирование населения о расписании движения автобусов (размещение информации на официальном сайте муниципального образования «г.Ак-Довурак», на остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок).

- Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Закон Республики Тыва от 30.12.2008 № 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях».

В рамках основного мероприятия осуществляется контроль за соблюдением следующих требований:

- соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;

- соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок;

- осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты;

- наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

При нарушении перевозчиком установленных условий выполнения пассажирских перевозок к нему применяются меры административного воздействия  в соответствии с Закон Республики Тыва от 30.12.2008 № 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях». Кроме того, сведения о нарушениях направляются в лицензирующий орган для принятия решения об аннулировании действия лицензии перевозчика на перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

- Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Основное мероприятие реализуется за счет средств муниципального дорожного фонда и бюджета РТ и РФ.

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные сооружения, тротуары, остановочные пункты, урны, скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц);

- ремонт автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные сооружения, тротуары, остановочные пункты, урны, скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц);

- нанесение дорожной разметки;

- установка и замена дорожных знаков;

- содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка).

- Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог).

В рамках основного мероприятия осуществляется обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок. Обследование дорожных условий проводится Комиссией по безопасности дорожного движения, созданной при Администрации МО «г.Ак-Довурак», в целях оценки соответствия технического состояния трассы требованиям безопасности дорожного движения. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации обследованных участков улично-дорожной сети. В случае выявления несоответствия требованиям  безопасности дорожного движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

- Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории МО «г.Ак-Довурак».

Основное мероприятие планируется в целях повышения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дорог местного значения на территории МО «г.Ак-Довурак».

В рамках основного мероприятия планируется:

- разработка нормативного правового акта (актов) о создании парковок (парковочных мест) на территории района;

- осуществление контроля за соблюдением установленных требований;

в случае выявления нарушений - применение мер административного воздействия в соответствии Закон Республики Тыва от 30.12.2008 № 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях».

- Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации МО «Ак-Довурак» от 04 декабря 2014 г. № 602 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах городского округа г.Ак-Довурак».

- Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

- Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в районе.

- Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах района, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1.6. Меры муниципального регулирования

В рамках основного мероприятия осуществляется обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок. Обследование дорожных условий проводится Комиссией по безопасности дорожного движения, созданной при Администрации МО «г.Ак-Довурак» в целях оценки соответствия технического состояния трассы требованиям безопасности дорожного движения. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации обследованных участков улично-дорожной сети. В случае выявления несоответствия требованиям  безопасности дорожного движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

1.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Республики Тыва в целях приведения в нормативное состояние и развития сети автомобильных дорог местного значения, а также развития транспортной инфраструктуры на территории г.Ак-Довурак.

Предусмотрена возможность предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва бюджету муниципального образования:

1) в рамках  государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы)» утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2014 года  № 171 государственную программу Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2014 года № 171, - на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения. Правила предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения утверждены постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2010 г. №235;

2) в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы» государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы)» утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2014 года  № 171 – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов с целью финансирования мероприятий, аналогичных мероприятиям, включенным в подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства».

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом (автобусы) осуществляют организации, имеющие лицензию на осуществление пассажирских перевозок, а также согласованное с Администрацией МО «г.Ак-Довурак» расписание движения автобусов по установленным маршрутам регулярных .

Обследование дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в том числе на маршрутах регулярных перевозок, осуществляет Комиссия по безопасности дорожного движения, созданная при Администрации МО «г.Ак-Довурак»

Для выполнения отдельных мероприятий программы привлекаются организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

Для взаимодействия с гражданами:

- Организован прием граждан Главой ГХП и председателем администрации г.Ак-Довурак,  Заместителями председателя администрации «г.Ак-Довурака» по экономике, жизнеобеспечению, по правовым вопросам и профилактике правонарушений и социальной политике.

- организована «Прямая телефонная линия» с председателем «г.Ак-Довурак»;

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную, по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

1.8. 	Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета «г.Ак-Довурак», в том числе:

- собственные средства (в том числе средства дорожного фонда) - на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- субсидии из бюджета Республики Тыва – на со финансирование расходных обязательств по содержанию и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных мероприятий в сфере реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018-2020 годы за счет собственных средств бюджета МО «г.Ак-Довурак» составит ________ тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

|  | Всего | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет «г.Ак-Довурак» |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «г.Ак-Довурак» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Осуществление пассажирских перевозок осуществляется за счет оплаты стоимости проезда потребителями услуг.

На развитие транспортной инфраструктуры могут быть привлечены средства федерального бюджета, бюджета Республики Тыва, инвесторов.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

1.9.  Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения допускается  предусматривать авансовые платежи в размере до 50 процентов цены договора (муниципального контракта); оплата не менее 50 процентов цены договора (муниципального контракта) производится на основании подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

- Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью координации действий нескольких структурных подразделений Администрации «г.Ак-Довурака». В целях минимизации рисков:

- для управления подпрограммой будет создана межведомственная рабочая группа (комиссия) в состав которой войдут Заместитель главы администрации по экономике, по жизнеобеспечению, правовым вопросам и профилактике правонарушений и представители всех управлений, отделов Администрации «г.Ак-Довурака», принимающие участие в реализации мероприятий подпрограммы;

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

- Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Тыва, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), формирование дорожных фондов, государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к изменению предпринимательского климата в сфере осуществления пассажирских перевозок, сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

- Ресурсные ограничения

В связи с увеличением объемов работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения могут возникнуть ресурсные ограничения в части необходимых производственных мощностей, техники, кадровых ресурсов требуемой квалификации. Для управления данной группой рисков будут проведены экономические расчеты по оценке имеющихся ресурсов для выполнения планируемых объемов работ.

- Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации

На состояние автомобильных дорог оказывают неблагоприятное влияние такие природные явления как снегопады, гололед. Технические средства организации дорожного движения могут пострадать от ураганов, гроз.

Для устранения последствий риска:

- в зимний период осуществляется уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети, обработка противогололедными смесями;

- при подготовке к зимнему периоду формируется запас противогололедных смесей;

- производится обследование улично-дорожной сети, принимаются меры по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

1.10.	 Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1) организация перевозок общественным транспортом на территории района,  а также до отдаленных населенных пунктов;

2) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;

3) повышение безопасности дорожного движения;

4) повышение уровня комфортности;

5) повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов местного самоуправления.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

Экономический эффект - за счет повышения качества  автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.

Социальный эффект  - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей района качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории района.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского округа г.Ак-Довурака

№ 539 от «14» ноября 2017 года

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства в

городском округе г.Ак-Довурак на 2018 –2020 годы»

г.Ак-Довурак – 2017 год

Муниципальная подпрограмма

«Развитие дорожного хозяйства в городском округе г.Ак-Довурак

на 2018-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Ак-Довурак на 2018-2020 годы»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа г.Ак-Довурак, и определяет порядок формирования и использование бюджетных ассигнований дорожного фонда

I. Общие положения.

1.1. Дорожный фонд городского округа г.Ак-Довурак, – часть средств бюджета города, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения вне границ населенных пунктов в границах города – городского округа г.Ак-Довурак, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального значения, частных автомобильных дорог, на муниципальную поддержку в сфере дорожной деятельности и управление дорожным хозяйством.

1.2. Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат  расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

II. Порядок формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа г.Ак-Довурак.

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета за счет:

- доходов от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности города;

- средств от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города.

2.2. С 01 января 2018 года объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа г.Ак-Довурак, на текущий (очередной) финансовый год и плановый период утверждается решением депутатов городского хурала представителей о бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период.

2.3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда может уточняться в течение текущего финансового года:

2.3.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен в текущем году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением депутатов хурала представителей с учетом потребности в назначениях в текущем году, в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов с дорожным фондом городского округа г.Ак-Довурак.

2.3.2. В случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 2.1., в текущем финансовом году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда могут быть включены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городского округа г.Ак-Довурак.

2.3.3. В случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в п. 2.1., в текущем финансовом году над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда увеличивается на сумму превышения, путем внесения изменений в решение депутатов городского хурала представителей о бюджете города на текущий финансовый год.

III. Порядок использования бюджетных ассигнований городского дорожного фонда

| Наименование Муниципальной подпрограммы: | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе г.Ак-Довурак на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Муниципальной подпрограммы: | Развитие дорожной сети городского округа г.Ак-Довурака, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. |  |  |  |  |
| Задачи Муниципальной подпрограммы: | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории городского округа г.Ак-Довурак — ремонт дорог с грунтовым типом покрытия; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; - Содержание дорог общего пользования; - Повышение уровня обустройства автомобильных дорогах общего пользования — разметка проезжей части; - Устройство тротуаров; - Устройство и ремонт парковочных мест; - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог; - Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; - Ремонт внутриквартальных дорог и проездов. |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель председателя по правовым вопросам и профилактике правонарушений |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа г.Ак-Довурак, |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2018 — 2020 годы. |  |  |  |  |
| Источники финансирования Муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год планового периода (2018г.) | 2-й год планового периода (2019г.) | 3-й год планового периода (2020г.) |  |
| Средства Фед., Респ., Местн. бюджета города | 3802,0 | 1638,0 | 1055,0 | 1109,0 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории городского округа г.Ак-Довурак, — ремонт дорог с грунтовым типом покрытия; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; - Содержание дорог общего пользования; - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части; - Устройство тротуаров; - Устройство и ремонт парковочных мест; - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог; - Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; - Выполнения работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог |  |  |  |  |

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города и условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось. Фактически в соответствии с требованиями того же приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее двух автомобильных дорог в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского округа г.Ак-Довурака и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог,  обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии.

Подводя итог, следует отметить, что для финансирования дорожного хозяйства необходимо в бюджете поселения предусматривать ежегодно не менее 1,5   миллионов рублей.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства городского округа г.Ак-Довурак требуются значительные средства, которыми в настоящее время оно не располагает. Формирование муниципального Дорожного фонда с января 2018 года не решит вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо привлечение средств областного бюджета и внебюджетных средств, в сумме не менее 3,8 млн. рублей. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее загруженных автомобильных дорог.

IV. Контроль за использованием Бюджетных ассигнований Дорожного фонда.

- 4.1. Контроль за использованием бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва, муниципальными правовыми актами.

4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда представляется одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета и подлежит обязательному опубликованию.

Основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Цель Программы:

Развитие дорожной сети городского округа г.Ак-Довурак, улучшение транспортно – эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы:

- Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории городского округа г.Ак-Довурак;

- ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;

- содержание дорог общего пользования;

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- разметка проезжей части;

- Устройство тротуаров;

- Устройство и ремонт парковочных мест;

- Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;

- Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;

- Ремонт внутриквартальных дорог и проездов.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Период реализации Программы составляет 3 лет: 2018 — 2020 годы.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского округа г.Ак-Довурака

№ 539 от «14» ноября 2017 года

ПОДПРОГРАММА

«Развитие комплексной транспортной инфраструктуры

городского округа г.Ак-Довурак на 2018 –2020 годы»

I.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы: | Развития комплексной транспортной инфраструктуры городского округа г.Ак-Довурака на 2018 – 2020 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы: | - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.) |
| Заказчик Подпрограммы: | Администрация городского округа г.Ак-Довурак |
| Разработчик Подпрограммы: | Правовой отдел по профилактике правонарушений администрации городского округа г.Ак-Довурак |
| Цель и задачи Подпрограммы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих - экономическую деятельность на территории городского округа г.Ак-Довурака; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа г.Ак-Довурака; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа г.Ак-Довурака; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | Технико-экономические показатели: - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % -Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ; -Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. -Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед. Финансовые показатели: -снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Социально-экономические показатели: - Обеспеченность населения поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта %, -Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед. - Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы: | 2018-2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2018 г. – ______ тыс. руб. 2019 г. – ______ тыс. руб. 2020 г. – ______ тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2020 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | К концу реализации Подпрограммы: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского округа г.Ак-Довурака; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа г.Ак-Довурака; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры городского округа г.Ак-Довурака. |

II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского округа г.Ак-Довурака республики Тыва.

2.1. Анализ Положения городского округа г.Ак-Довурака в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Городской округ г.Ак-Довурак создан в 1994 году и расположена в западной части Республики Тыва в переходной зоне между сибирской тайгой и монгольскими горными пустынями. Он входит в бессточную область Центральной Азии, на территории Южной Сибири. Территория города составляет 0,1 тыс. кв. км, т.е. 4870 га. На сегодняшний день численность населения составляет 13663 человек.

Расстояние от города до столицы Республики Тыва – г.Кызыла составляет 304 км. (А-162), а ближайшая ж/д. станция находится в г.Абазе Республике Хакассия, расположенного от г.Ак-Довурака в 214 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 55,7 км, из них:

- дороги с твердым покрытием 31,5 км, в том числе:

- асфальтобетонное покрытие – !Формула не в таблице км;

- дороги грунтовые – 24,2 км

# 2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Численность населения городского округа г.Ак-Довурака по состоянию на 01.01.2017 года составила 13663 человек.

Таблица №2.1. Численность населения городского округа г.Ак-Довурак

на 01.01.2017 г.

| № п/п | Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Численность населения | 13570 | 13700 | 13663 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости (1 на 1000 чел населения) | 24,6 | 22,2 | 20,6 |
| 3 | Общий коэффициент смертности(1 на 1000 чел населения) | 9,0 | 10,7 | 10,5 |
| 4 | Миграционный прирост/убыль (чел) | -55 | 1,7 | -15,2 |
| 5 | Коэффициент естественного прироста/убыли (1 на 1000 чел населения) | 15,6 | 11,5 | 10,1 |

За период с 2014-2016 годы наблюдается снижение рождаемости. Незначительное увеличение численности населения связанно переездом молодых семей, приобретающих жильё за счёт средств материнского капитала.

Таблица 2.2. Возрастная структура населения г.Ак-Довурака на 01.01.2017 года

| Население | Количество человек | % |
| --- | --- | --- |
| Дети от 0 до 15 | 5547 | 24,6 |
| Население трудоспособного возраста | 7056 | 19,3 |
| Население пенсионного возраста | 1060 | 128,9 |

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения г.Ак-Довурака имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

Здравоохранение.

Первичную медико-санитарную помощь и стационарную, неотложную помощь на территории поселения оказывает ГБУЗ РТ Межкожунный медицинский центр «Барун-Хемчикский».

Цель – сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышение доступности и качества медицинской помощи, стабильности медико-демографической ситуации.

- Образование

В сфере образования в г.Ак-Довурак функционирует: 4 – общеобразовательных, 7 – дошкольно-образовательных и 3 – дополнительных  образовательных организаций.

Численность детей в группе дневного пребывания на 2016 – 2017 учебный год составила 1384 детей

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на 2016 – 2017 учебный год составила 2861 чел..

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2016 – 2017 учебный год составила 2996 детей.

- Культура

Сеть учреждений культуры г.Ак-Довурака  представлена следующими объектами:

- Ак-Довуракская детская школа искусств;

- Ак-Довуракская центральная городская библиотека имени «Антон Уержаа»;

- Ак-Довуракская детская городская библиотека;

- Дворец культуры имени «Кадр-оола Сагды».

Производство

Цель – устойчивое развитие промышленности в интересах повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета.

Задачи:

- финансовое оздоровление, повышение эффективности работы промышленных предприятий, сокращение убыточных производств;

- создание условий по привлечению инвестиций в экономику города;

- оказание содействия по созданию новых рабочих мест, увеличению численности занятых в промышленности;

- создание условий для обеспечения роста заработной платы, легализации «теневой заработной платы» и обеспечения благоприятных условий охраны труда на промышленных предприятиях;

- расширение рынка сбыта для товаропроизводителей города, принятие участия в республиканских ярмарках, заключение прямых договоров на поставку товаров;

- создание условий для развития производства конкурентоспособной продукции предприятиями промышленности.

- Социальная сфера

По состоянию на 1 января 2017 года  на территории г.Ак-Довурака в учреждениях и в организациях работают 7471 человека. Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, здравоохранении, а также в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения работает вахтовым методом.

Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в ГУ «ЦЗН г.Ак-Довурака», составила 279 человека, численность незанятых граждан составила 279 человек.

Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории городского округа г.Ак-Довурака

Общая площадь жилых помещений в городского округа г.Ак-Довурака по данным за 2016 год составляет 198289 кв.м Всего домов – 1367, из них: многоквартирных домов- 46, домов одноэтажной застройки - 1301, двухквартирных домов коттеджей – 210 оснащенные централизованной системой отопления. Материал стен:  кирпичные, деревянные и прочие дома. По проценту износа в основном от 30%. В городе существуют сети инженерного обеспечения, это: электро, тепло и водоснабжение.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения. На территории расположен водозабор, который оснащает город питьевой водой. Водопроводные  сети находятся в удовлетворительном состоянии, и постоянно проверяются коммунальными службами. Физический износ сетей составляет 70 %. Электроснабжение потребителей поселения  осуществляется на 100 % от питающих центров электрических сетей ЗРЭС «МРСК Сибири».

Централизованная система теплоснабжения имеется только  в 46 многоквартирном доме и 210 двухквартирных домах коттеджей. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через центральное систему отопления ГУП РТ ТЭК-4.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортные предприятия на территории города отсутствуют. На территории города утверждены два маршрута регулярных перевозок городским общественным транспортом, которые охватывают большую часть г.Ак-Довурак.. В городе регулярный внутригородской транспорт имеется. Большинство передвижений в городе приходится на личный транспорт частные такси.  К осуществлению автомобильных перевозок Администрация города привлекает организации и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление данного вида.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории г.Ак-Довурака.

Развитие транспортной системы г.Ак-Довурака (далее – Города) является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в Городе. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры города являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Воздушных, водных и железнодорожных магистралей нет

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть города состоит из дорог IV-V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4. приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  асфальтобетонные покрытия.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Характеристика автомобильных дорог

| №/№ | Наименование улиц | Протяженность, Км. | Характеристика дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б покрытие км. | Грунтовые км. | Ширина а/б/грунт. м. |
|  | ул.Данзырык Калдар-оола | 7 | 7 |  | 8 |
|  | ул.Нагорная | 1,8 |  | 1,8 | 3 |
|  | ул.Транспортная | 0,9 |  | 0,9 | 3 |
|  | ул.Пушкина | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5/3 |
|  | ул.Чкалова | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 6,5/3 |
|  | ул.Ленина | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 6,5/3,5 |
|  | ул.Строительная | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 6,5/3,5 |
|  | ул.Асбестовая | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 6,5/3 |
|  | ул.Майская | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 6,5/3 |
|  | ул.Заречная | 0,7 |  | 0,7 | 3,5 |
|  | ул.Набережная | 4 |  | 4 | 3,5 |
|  | ул.Маяковского | 0,6 | 0,6 |  | 6,5 |
|  | ул.Фестивальная | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 6,5/3 |
|  | ул.Интернациональная | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 6,5/3 |
|  | ул.Ипподромная | 0,6 |  | 0,6 | 3,5 |
|  | ул.Степная | 0,6 |  | 0,6 | 3 |
|  | ул.Идегел | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 6,5/3 |
|  | ул.Рабочая | 0,9 |  | 0,9 | 3 |
|  | ул.Проточная | 1,2 |  | 1,2 | 3 |
|  | ул.Гагарина | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 6,5/3,5 |
|  | ул.Дружба | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 6,5/3,5 |
|  | ул.Молодежная | 1,9 | 1,7 | 0,2 | 6,5/3,5 |
|  | ул.Горького | 0,8 | 0,8 |  | 6,5 |
|  | ул.Спортивная | 0,8 | 0,8 |  | 6,5 |
|  | ул.Лермонтова | 0,5 |  | 0,5 | 3,5 |
|  | ул.Заводская | 2,3 | 2,1 | 0,2 | 8 |
|  | ул.Проселочная | 0,5 |  | 0,5 | 3 |
|  | ул.Комарова | 1,2 |  | 1,2 | 3,5 |
|  | ул.Безымянная | 0,5 |  | 0,5 | 3 |
|  | ул.Трактовая | 0,4 |  | 0,4 | 3 |
|  | ул.Полевая | 0,3 |  | 0,3 | 3 |
|  | ул.Луговая | 0,3 |  | 0,3 | 3 |
|  | ул.Шангыр | 0,2 |  | 0,2 | 3 |
|  | ул.Каменистая | 0,2 |  | 0,2 | 3 |
|  | ул.Центральная | 1,8 | 1,8 |  | 8 |
|  | ул.Комсомольская | 1,6 | 1,6 |  | 8 |
|  | ул.Юбилейная | 2,7 | 2,7 |  | 8 |
|  | ул.Монгуш Марата | 3,5 | 3,5 |  | 8 |
|  | ул.50 лет ВЛКСМ | 1,3 | 1 | 0,3 | 8/3,5 |
|  | ул.Дорожная | 0,6 |  | 0,6 | 3 |
|  | ул.Лундуп Сыдаа | 0,6 |  | 0,6 | 3,5 |
|  | ул.Кужугет Спар-оол | 0,6 |  | 0,6 | 3,5 |
|  | ул.Горная | 0,8 |  | 0,8 | 3 |
|  | переул.Чургуй-оола | 0,8 |  | 0,8 | 3 |
|  | ИТОГО: | 55,7 | 31,5 | 24,2 | --- |

Обслуживание дорог осуществляется c юридическими организациями Ак-Довуракское ДРСУ на основании заключенных с ними договоров на выполнение комплекса работ по  содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прием и оценка качества выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится комиссией с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям договора. По результатам оценки выполненных работ составляется акт о выполненных работах.

2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк города преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются не у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. Оценка уровня автомобилизации населения на территории города дана в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Оценка уровня автомобилизации населения на территории г.Ак-Довурака

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 13570 | 13700 | 13663 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 3739 | 4511 | 5220 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории г.Ак-Довурака осуществляется с использованием личного транспорта частных лиц и индивидуальных предпринимателей, либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами города и Барун-Хемчикского кожууна организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (3-8 м);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточность искусственного освещения.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов тротуары предусмотрены не полностью. На территории города возле всех образовательных и медицинских учреждений  установлены дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход». Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется по  дорогам общего пользования и на тротуарах центральных улиц.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Осуществление грузовых перевозок на территории города осуществляют индивидуальные предприниматели, и частные грузоперевозчики.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части города, где имеются подъезды и ближайшие перекрестки к заправочным, газовым станциям города.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения,  из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Таблица 2.9. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 3 | 7 | 8 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 3739 | 4511 | 5220 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру города и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака.

С учетом того, что территория г.Ак-Довурака по состоянию на 01.01.2017 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и др.) высоких темпов развития транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака на период до 2020 года не ожидается.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака.

Подпрограмма комплексного развития транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака на 2018 - 2020 подготовлена на основании:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Решения депутатов городского хурала г.Ак-Довурака от 29.11.2012 № 73 «О дорожном фонде городского округа г.Ак-Довурака».

Подпрограмма позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города и поселков;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В таблице 2.13., представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично – дорожной сети поселения.

Таблица 2.13.

Объем финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020 (план) |
| 1. | Содержание улично - дорожной сети |  |  |  |  |
| 1.1. | в т. ч. Бюджет города |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт дорог |  |  |  |  |
| 2.1. | в т. ч. Бюджет города Республиканский бюджет |  |  |  |  |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

III. Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития г.Ак-Довурака, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов города ниже среднего;

- доходы населения – ниже среднего. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 22714 руб.

Демографический прогноз

Причинами низкого естественного прироста численности населения являются многие факторы, в том числе низкий уровень жизни, не занятость, не обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, низкое качество предоставления медицинских услуг,  дорогами и др.

Увеличение рождаемости предполагается за счет: - предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается.

Экономический прогноз

Развитие г.Ак-Довурака по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ,  дорожной сети, транспорте,

Устойчивое экономическое развитие г.Ак-Довурака, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства. 	По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как: - перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населений; - имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является торговля. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

3.2 Прогноз транспортного спроса г.Ак-Довурака, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

Демографическая ситуация в городе позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории г.Ак-Довурака не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами. В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Подпрограммы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с межрайонными населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

3.4. Прогноз развития дорожной сети города.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Подпрограммы будет являться сохранение и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у

населения на территории г.Ак-Довурака

| № | Показатели | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 13663 | 13810 | 13960 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 5220 | 5811 | 6620 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Рост аварийности не предполагается.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Подпрограммы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

VI. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории города.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса предполагается комплексная реализация основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в г.Ак-Довурака, предполагается рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Сценарий развития транспортного комплекса предполагает развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры г.Ак-Довурака предлагаемого к реализации варианта развития

Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные подпрограммные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета г.Ак-Довурак. Механизм реализации Подпрограммы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, формируется администрацией г.Ак-Довурака по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог  на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Мероприятия по созданию и развитию сети дорог, в целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети поселения, недопущения аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия подпрограммы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог поселения (таблица 5.1.).

Таблица 5.1.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Подпрограммы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского округа г.Ак-Довурака  на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автомобильных дорог возле дамбы к подъездам улиц частного сектора г.Ак-Довурака | 2018-2019 г.г. | 300,0 | Администрация г.Ак-Довурака |
|  | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, Юбилейная, Данзырык Калдар-оола (пос. Постоянный), Монгуш Марата | 2018-2019 г.г. | 200,0 | Администрация г.Ак-Довурака |
|  | Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Шангыр | 2018-2019 г.г. | 200,0 | Администрация г.Ак-Довурака |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог по ул. Строительная, Дружба, Гагарина | 2019-2020 г.г. | 300,0 | Администрация г.Ак-Довурака |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Рабочая, Набережная, Проточная | 2019 - 2020 г.г. | 200,0 | Администрация г.Ак-Довурака |
|  | Реконструкция и ямочный ремонт автомобильных дорог по ул. Фестивальная, Лермонтова, Спортивная, Горького | 2019 - 2020 г.г. | 300,0 | Администрация г.Ак-Довурака |

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018г. до 2020 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6.Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Ак-Довурака.

В целях развития сети дорог города планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории города. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета г.Ак-Довурака. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом г.Ак-Довурака на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на 2018г.____,0 тыс. рублей.

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Подпрограммой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

7.2. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной подпрограммы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной подпрограммы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной подпрограммы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной подпрограммы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной подпрограммы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

7.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной подпрограммы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной подпрограммы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

7.5. Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной подпрограммы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)

где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной подпрограммы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной подпрограммы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная подпрограмма выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; муниципальная подпрограмма в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; муниципальная подпрограмма не выполнена, если P1 < 80%.

7.7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной подпрограммы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной подпрограммы за отчетный год в процентах; N - число планируемых значений показателей муниципальной подпрограммы. Исполнение по каждому показателю муниципальной подпрограммы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год. В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной подпрограммы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4) В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%. (5 )

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной подпрограммы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной подпрограммы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная подпрограмма перевыполнена, если P2 > 100%; муниципальная подпрограмма выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; муниципальная подпрограмма в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% муниципальная подпрограмма не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется по формуле: Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной подпрограммы за отчетный год.

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной подпрограммы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в финансовый отдел администрации г.Ак-Довурака в установленные сроки.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику города. В результате реализации Подпрограммы:

VIII. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории г.Ак-Довурак.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Администрация г.Ак-Довурака осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Подпрограммы, которые обеспечивают:

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Подпрограммы по объемам и источникам финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Подпрограмма разрабатывается сроком на 3 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации подпрограммы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения Подпрограммы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Подпрограммы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского округа г.Ак-Довурака

№ 539 от «14» ноября 2017 года

ПОДПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АК-ДОВУРАКА НА 2018-2020 ГОДЫ»

г.Ак-Довурак – 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АК-ДОВУРАК»

на 2018-2020 г.г.».

Паспорт Муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа  «Город Ак-Довурак» на 2018-2020 г.г.».

| Наименование муниципальной подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Ак-Довурак» на 2018-2020 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Председатель администрации городского округа г.Ак-Довурака |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация городского округа г.Ак-Довурака |  |  |  |
| Соисполнители | Управление образования Администрации городского округа «Город Ак-Довурак» Управление культуры Администрации городского округа «Город Ак-Довурак» Отдел по делам молодежи Администрации городского округа «Город Ак-Довурак» Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Ак-Довурак» МО МВД России «Барун-Хемчикский» Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа «Город Ак-Довурак» Отдел по делам молодежной политике и спорту Администрации городского округа «Город Ак-Довурак» Общественные объединения правоохранительной направленности (по согласованию) |  |  |  |
| Цели | Сокращение на территории города количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автодорогах местного и межмуниципального значения. |  |  |  |
| Задачи | - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - совершенствование системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения путем проведения целевых социальных информационно - пропагандистских кампаний по проблемам БДД, - совершенствование системы организации дорожным движением, с оптимизацией маршрутов, в том числе путем внедрения современных методов организации движения, внедрения и применения современных сертифицированных технических средств и автоматизированных систем для совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в городе и за городом; - развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, с совершенствованием системы профилактической работы с водителями; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, с разработкой и внедрением новых форм и методов обучения и воспитания безопасному поведению на дорогах детей и подростков; - повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Тыва (далее – ГИБДД) путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения направленной на усиление контроля за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил; - совершенствование структур управления, правовой и информационной основ деятельности администрации города в области обеспечения безопасности дорожного движения (далее БДД); - проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации ДТП с установкой дорожных, пешеходных ограждений, уличного освещения; - снижение степени тяжести последствий ДТП за счет совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП; - повышение уровня технической оснащенности служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Обеспечить охрану жизни и здоровья граждан, снизить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия участников дорожного движения в результате проведения работы по формированию общественного мнения о важности проблемы безопасности дорожного движения и необходимости соблюдения Правил дорожного движения; 2. Снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и уровень экологической опасности в результате проведения работ по совершенствованию условий дорожного движения автотранспорта и пешеходов; 3. Снизить количество и тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий в результате внедрения системы видео-слежения и технической оснащённости нарядов дорожно-патрульной службы на улично-дорожной сети. |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2018-2020 г.г. |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 -2020 г.г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - выработка у детей навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации; - снижение риска наезда транспортного средства на пешехода; - воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения; - создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах; - повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков; - повышение дорожной культуры; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - снижение транспортного риска на 12% (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. транспортных средств); - снижение социального риска 2% (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения); - снижение степени тяжести последствий на 3% (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 пострадавших); - сокращение количества мест концентрации ДТП, за счет проведения работ по совершенствованию организации и условий дорожного движения; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления ТС, которых не превышает 3 лет на 20%; - сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности на 22%; - совершенствование организации движения в городах на дорожной сети; - совершенствование информационной и контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети; - создание эффективной системы контроля и наблюдения с видеофиксацией фактов нарушения правил дорожного движения; - уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения; - повышение эффективности предупреждения ДТП до 30% |  |  |  |

Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом  приобрела особую остроту в связи  с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и особенно крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что в связи быстрым ростом численности автомобильного парка и возросшей интенсивностью движения уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

Актуальность проблемы для города Ак-Довурак Республики Тыва определяется тем, что за период с 2012 по 2016 год наблюдается рост уровня аварийности по количеству ДТП (рост на 11,1 %) и тяжесть по последствиям (увеличение составило на 33,3%). Несмотря на применяемые отдельные меры по предупреждению ДТП, в городе не наблюдается стабильного снижения по основным показателям.

В период с 2012 по 2016 годы в городе совершено 31 ДТП, в которых погибло 5 и получили различные ранения 84 человек. Ежегодно в городе в среднем погибает 1 человек, что составляет 5,6% от числа погибших в республике, получают ранения 28 человек (см. рис.1).

Рис. 1. Аварийность с 2012 по 2016 годы

Тенденции изменения уровня аварийности в сторону ухудшения положения с обеспечением безопасности дорожного движения подтверждается также постоянными колебаниями целевых показателей и индикаторов в ДТП.

| Годы | Погибшие |  | Раненые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 10 тыс. человек | На 1 тыс. ТС | На 10 тыс. человек | На 1 тыс. ТС |
| 2012 | 6,2 | 18,7 | 19,7 | 56,2 |
| 2013 | 2,9 | 7,8 | 26,1 | 62,7 |
| 2014 | 11,4 | 27,5 | 17,9 | 43,1 |
| 2015 | 2,1 | 4,8 | 18,4 | 41,9 |
| 2016 | 2,78 | 4,8 | 8,4 | 13,6 |
| I полугодие 2017 | 4,8 | 7,1 | 29,0 | 42,5 |

Рис. 2. Показатели числа погибших и раненых на 10 тысяч населения и 1 тысяч транспортных средств

Число погибших в результате ДТП на 10 тыс. жителей является показателем личной безопасности в дорожном движении: в городе по сравнению с 2012 годом в 2016 году  не наблюдается снижение числа погибших, а остается на уровне и без изменений.

Число погибших на 1 тыс. транспортных средств оценивает степень опасности для населения автотранспорта, участвующего в дорожном движении, также он тесно связан с уровнем автомобилизации. В 2012 году показатель составил – 18,7, в 2016 году показатель снизился и составил – 7,1 погибших на 1 тыс. автомобилей, находящихся в эксплуатации. Уровень автомобилизации в городе на начало 2012 года составляет 68 автомобиля на 1000 жителей.

При анализе ДТП основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации являются:

-  постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- неспособность сложившейся системы администрацией города в области БДД адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно регулировать и контролировать деятельность ДПС, связанных с безопасностью дорожного движения;

- отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по безопасности дорожного движения на муниципальном уровне;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий по безопасности дорожного движения со стороны общества, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, низкий уровень правосознания, отсутствие адекватного понимания участниками движения причин возникновения ДТП;

- недостаточное финансирование технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения. Следует отметить крайне низкий уровень технической оснащенности органов обеспечения безопасности дорожного движения. В распоряжении ГИБДД находится только 2 единиц служебного транспорта (1 находится в неисправном состоянии), что составляет 50% от необходимого количества. Обеспеченность подразделений ГИБДД радиостанциями составляет только 10,3 процента, отсутствуют приборы для определения скорости (1 находится в неисправном состоянии), отсутствует компьютерная техника, средства оказания первой медицинской помощи, что также отрицательно влияет на эффективность деятельности службы. Также неполное оснащение станций скорой помощи санитарным транспортом класса «С» - реанимобиль;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- неэффективная организация работы по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП, является одной из основных причин высокой смертности пострадавших, чем при получении травм в результате других несчастных случаев.

Анализ показал, что основными причинами, увеличивающих смертность и тяжесть последствий при ДТП в городском округе г.Ак-Довурак являются:

- отсутствие элементарной необходимой теоретической и практической подготовки участников дорожного движения к приемам оказания первой медицинской помощи. В деле оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП участники дорожного движения занимают пассивную роль, оставляя пострадавших до прибытия бригады скорой медицинской помощи без оказания первой медицинской помощи или стараются отправить пострадавшего случайным попутным транспортом до медицинского учреждения, в нарушение медицинских требований и правил транспортировки пострадавших, т.к. основным транспортом, доставляющим пострадавших в ДТП в Центральную районную больницу, Детскую городскую больницу является попутный транспорт;

- несвоевременное  прибытие к месту происшествия бригады скорой помощи из-за удаленности медицинских учреждений от места происшествия, отсутствие оперативной связи в зонах ответственности;

- недостаточная подготовка врачей и среднего медицинского персонала городского округа г.Ак-Довурак для оказания экстренной медицинской помощи при множественных и сочетанных травмах;

- отсутствие достаточного финансирования станций скорой медицинской помощи, также полное отсутствие санитарной авиации (перевозки осуществляются на правах аренды), что не позволяет осуществить экстренную доставку медиков и спасателей на место происшествия, а также срочной доставки пострадавших в медицинские учреждения высшей категории; неполным оснащением медицинским оборудованием, позволяющим проводить весь комплекс лечебных мероприятий на месте происшествия и при транспортировке пострадавшего в стационар; низкое оснащение современным медицинским оборудованием  хирургического, травматологического и реанимационных отделений лечебных учреждений, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП;

- не созданы необходимые условия для подготовки и обучения сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе РГУЗ «Территориального центра медицины катастроф Минздрава РТ».

В основном ДТП происходят в результате нарушения водителями ПДД, но нельзя исключать и состояние улично-дорожной сети. Общая протяженность общей сети автомобильных дорог на  территории городского округа г.Ак-Довурак составляет 53,9 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием составляет 31,1 км или 57,7% от общей протяженности. Состояние улично-дорожной сети не соответствуют нормативным требованиям: низкая освещенность улиц и дорог, в темное время суток  совершается практически четверть всех дорожно-транспортных происшествий, тяжесть последствий которых выше, чем в дневное время; несоответствие автомобильных дорог современным нормативным требованиям строительных норм и правил по прочностным показателям, по коэффициенту сцепления; несоблюдение ремонтных сроков дорог из-за отсутствия финансирования приводит к их значительным разрушениям на отдельных участках в виде ям, выбоин, продольных и поперечных трещин, разрушениям кромки и занижению обочин; отсутствие  или несоответствие дорожных знаков нормативным требованиям (почти 38% из них подлежат замене); отсутствие разметок; отсутствие  светофорных объектов; несоответствие пропускной способности улиц и дорог в связи с ростом интенсивности движения и возросшей мобилизации населения.

Cвыше 78 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Каждое четвертое ДТП связано с превышением скорости движения, каждое восьмое - с выездом на полосу встречного движения, в результате которых пострадавшие получают сочетанные травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Значительной остается доля ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии опьянения, и водителями, не имевшими права на управление транспортным средством.

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие происходит по вине пешеходов из-за нарушения правил дорожного движения. Совершению данного вида происшествия способствует состояние улично-дорожной сети – отсутствие освещения улиц и дорог, отсутствие регулируемых пешеходных переходов, отсутствие барьерных ограждений.

Особую озабоченность вызывает детский дорожно-транспортный травматизм. В ДТП с участием детей и подростков в 2012 году травмировано – 1, в 2016 году – 2 детей ( рис. 3), а за 1 полугодие 2017 года – 8 детей.

| Годы | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | Погибших | Раненых |
| 2012 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 8 | 0 | 3 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 7 | 0 | 3 |
| 2016 | 8 | 0 | 2 |
| За полугодие 2017 | 13 | 0 | 8 |

Рис.3. ДТП с участием детей

Дети до 4 – х лет чаще всего получают травмы, находясь в качестве пассажиров в автомобиле без детских удерживающих устройств. Для детей – пешеходов в возрасте от 4 до 16 лет ДТП является наиболее обычным типом несчастного случая. Значительная часть ДТП происходит вблизи дома и на участках дороги, где дети играют или находятся в дневное время суток. Поэтому нужно особое внимание уделять разработке и внедрению программ воспитания и обучения детей и школьников правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах и улицах, оснащая методическими пособиями, техническими средствами, наглядными материалами детских дошкольных учреждений, школ и детских досуговых учреждений и культурных центров.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в городе для обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые в настоящее время меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. По причине недостаточного финансирования не проводятся мероприятия по улучшению условий дорожного движения.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие сложности проблемы дорожного движения требуют  в региональной политике новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения, выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий по формированию эффективных механизмов взаимодействия Правительства Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований республики, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан, где основными направлениями являются совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, использование новой техники и технологий в организации дорожного движения, работе органов и подразделений ГИБДД, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа г.Ак-Довурак Республики Тыва показывает социально-экономическую остроту проблемы безопасности дорожного движения, ее межотраслевой характер.  Принятие Программы позволит уменьшить негативные последствия роста количества автотранспорта.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является: сокращение на территории города количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автодорогах местного и межмуниципального значения.

Задачами программы являются:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения путем проведения целевых социальных информационно - пропагандистских кампаний по проблемам БДД,

- совершенствование системы организации дорожным движением, с оптимизацией маршрутов, в том числе путем внедрения современных методов организации движения, внедрения и применения современных сертифицированных технических средств и автоматизированных систем для совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в городе и за городом;

- развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, с совершенствованием системы профилактической работы с водителями;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, с разработкой и внедрением новых форм и методов обучения и воспитания безопасному поведению на дорогах детей и подростков;

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Тыва (далее – ГИБДД) путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения направленной на усиление контроля за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

- совершенствование структур управления, правовой и информационной основ деятельности администрации города в области обеспечения безопасности дорожного движения (далее БДД);

- проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации ДТП с установкой дорожных, пешеходных ограждений, уличного освещения;

- снижение степени тяжести последствий ДТП за счет совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;

- повышение уровня технической оснащенности служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Раздел III. Система программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- укрепление материально-технической базы дорожно-патрульной  службы МО МВД РФ «Барун-Хемчикский», по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;

- информационное обеспечение ДПС;

- совершенствование организации дорожного движения  в городе;

- организация деятельности  по предупреждению аварийности;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального и межмуниципального значения;

- развитие  системы оказания  помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы намечено осуществить за счет средств республиканского  и  муниципальных  бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2018-2020 годы составляет 9834,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год: федеральный бюджет - 2520 тыс. рублей, республиканский бюджет – ______  тыс.рублей, бюджет муниципальных образований –  1058 тыс. рублей.

2019 год: федеральный бюджет - 2520 тыс. рублей, республиканский бюджет – _____  тыс.рублей, бюджет муниципальных образований –  1058 тыс. рублей.

2020 год: федеральный бюджет - 1200 тыс. рублей, республиканский бюджет – _______  тыс.рублей, бюджет муниципальных образований – 1478 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования за счет средств республиканского и муниципального бюджетов будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей республиканского и муниципального бюджетов.

Раздел V. Механизм реализации Программы

Основные направления реализации Программы:

- Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.

В рамках данного направления Программы предполагается снизить уровень аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения направленной на усиление контроля за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил.

Данная деятельность предусматривает совершенствование системы эффективного взаимодействия контрольно-надзорных органов за дорожным движением и предполагает разработку и утверждение нормативно-правовых и организационных документов по совершенствованию системы контроля и надзора в сфере безопасности дорожного движения, выявление и устранение условий возникновения ДТП, широкое внедрение современных технических средств контроля за соблюдением ПДД и фиксации обстановки на местах ДТП, приборов и средств диагностики при контроле дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, других участников дорожного движения, а также совершенствование профилактической работы.

- Материально-техническое и кадровое укрепление органов, осуществляющих контроль и надзор за дорожным движением.

Деятельность ГИБДД осуществляется в условиях некомплекта численности личного состава от нормативной. Таким образом, возрастает актуальность развития технического и информационного обеспечения контрольно – надзорной деятельности, что позволит решить проблемы, вызванные недостатком кадров.

Целевое финансирование мероприятий Программы позволит повысить техническую оснащенность подразделений ГИБДД, и довести оснащенность дорожно-патрульной службы ГИБДД патрульными автомобилями и оперативно-техническими средствами до установленных норм.

Составной частью данного направления является создание условий, направленных на повышение уровня обслуживания населения и сокращения времени приема граждан, путем выделения помещений и земельных участков для размещения регистрационно-экзаменационных подразделений  т.к. помещения для приема граждан не отвечают минимально необходимым нормам. Также при ежегодном значительном росте количества регистрируемого автомототранспорта штатная численность сотрудников подразделений, осуществляющих контроль за техническим состоянием транспортных средств остается неизменной.

- Организация деятельности по предупреждению аварийности

Основной целью мероприятия является предупреждение ДТП за счет профилактической работы с участниками дорожного движения.

Данное направление предусматривает осуществление комплекса мер по повышению надежности водителей, также мероприятий по предупреждению аварийности.

Реализация комплекса мер включает в себя  - создание базы данных водителей систематически нарушающих ПДД, и участников ДТП, что позволит подразделение ГИБДД МО МВД РФ «Барун-Хемчикский», страховым компаниям в городе проводить адресную профилактическую работу с этой категорией водителей. Также контролировать качество подготовки водителей в конкретных образовательных учреждениях и повышать качество подготовки водителей за счет совершенствования сертификации и лицензирования, методологического, методического и материально – технического обеспечения учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей, повышение квалификации преподавателей этих учреждений. Обеспечение медработников, прошедших специальную подготовку современными приборами для количественного измерения содержания алкоголя по выдыхаемому воздуху, которые позволят определять степень опьянения у водителей осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки при предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотрах. Также определять степень опьянения у водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в городском округе г.Ак-Довурак.

- Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.

Основной задачей мероприятия является применение эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом мотивации поведения различных групп участников дорожного движения, формирующие у них отношение к вопросам безопасности дорожного движения как жизненно важным и индивидуально значимым.

Включает в себя проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения с целью информирования населения о состоянии безопасности дорожного движения, формирования у различных возрастных групп участников дорожного движения правосознания и культуры в области дорожного движения, уважительного отношения к действующим правилам, нормативам и стандартам, воспитания дисциплинированности у граждан, чувства долга и личной ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения. Создание информационно-пропагандистской продукции, организация наружной и социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации для постоянного освещения вопросов безопасности дорожного движения, наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественных местах (общественном транспорте, рекламных экранах, остановках общественного транспорта и т.д.).

Также включены мероприятия по  обеспечению образовательных учреждений научно-методической, учебной и материально-технической базой для наиболее раннего воспитания детей безопасному поведению на улицах и дорогах, чтобы своевременно предупредить появление неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.

- Совершенствование системы управления дорожным движением

Данное направление деятельности предусматривает реализацию комплекса мер по совершенствованию организации дорожного движения, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП для ликвидации и профилактики возникновения опасных участков дорог и опасных условий движения.

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в городе и предполагает строительство и реконструкцию дорожных ограждений, дорожного полотна, обустройство пешеходных переходов, оптимальное размещение остановочных площадок маршрутного транспорта, введение зональных ограничений скорости, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети с целью снижения аварийности в темное время суток, включая участки дорог проходящих через населенные пункты республики региональный участок «А-162» - Кызыл – Ак-Довурак), заменой и установкой дорожных знаков, нанесением дорожных разметок.

- Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

Деятельность по данному направлению предусматривает снижение степени тяжести последствий ДТП за счет совершенствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

- внедрение регламента взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб по организации действий на месте ДТП;

- оснащение стационарных постов и патрульных автомашин средствами оказания первичной медицинской помощи;

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной массы участников дорожного движения.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Экономическая эффективность и результативность реализации программы зависят от степени достижения целевых показателей – количество лиц, погибших в результате ДТП и количество ДТП с пострадавшими.

В результате реализации программных мероприятий  на территории Республики Тыва в период с 2018 по 2020 годах ожидается:

- снижение транспортного риска на 12% (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. транспортных средств);

- снижение социального риска 2% (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения);

- снижение степени тяжести последствий на 3% (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 пострадавших);

- сокращение количества мест концентрации ДТП, за счет проведения работ по совершенствованию организации и условий дорожного движения;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления ТС, которых не превышает 3 лет на  20%;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности на 22%;

- совершенствование организации  движения в городах на дорожной сети;

- совершенствование информационной и контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети;

- создание эффективной системы контроля и наблюдения с телефиксацией фактов нарушения правил дорожного движения;

- уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;

- повышение эффективности предупреждения ДТП до 30%.

Базовым годом для сравнения определить 2018 год.

| Ожидаемые результаты | Значение показателей на начало действия (2018 год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Значение показателя по окончания действия (2020 год) | 2020 год (снижение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества лиц погибших в результате ДТП, на 1 тыс. ТС | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 человек |
| Сокращение числа ДТП с пострадавшими на 1 тыс. ТС | 29 | 29 | 20 | 11 | 11 | 15 человека |

Раздел VII. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство внутренних дел по Республике Тыва в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва.

Контроль за эффективным выполнением отдельных программных мероприятий возлагается на Администрацию города Ак-Довурак.

Администрация города Ак-Довурак ежегодно предоставляет в установленном порядке государственному заказчику Программы и Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Республики Тыва отчет о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования бюджетных и других средств в истекшем периоде (куда включаются: общий объем фактически произведенных расходов всего и в т.ч. по источникам финансирования, перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе, перечень незавершенных в течение года мероприятий и процент их не выполнения с анализом причин и прочие). Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей из задач программы, а также механизмов реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения.