

Российская Федерация

Республика Тыва

**Администрация городского округа города Ак-Довурак**

668050, Республика Тыва г. Ак-Довурак, ул., Комсомольская 3а тел: 2-12-12, факс: 2-13-34 e-mail: [ak-dovurak.adm@mail.ru](mailto:ak-dovurak.adm@mail.ru)

В целях участия в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году была выбрана проектно-сметная документация «Благоустройство территории здания Дворца культуры имени Кадр-оола Сагды города Ак-Довурак, расположенного по адресу: г.Ак-Довурак, ул.Центральная 5» соглашения с Министерством строительством и ЖКХ РТ заключены.

14 мая 2020 года проведен аукцион, поданы 2 заявки. В результате аукциона определен подрядчик ООО «Шангыр-Хая», сумма контракта 912000(девятьсот двенадцать тысяч) рублей 00 коп. Понижение 3 %, протокол подписан и отправлен на электронную площадку на размещение.

Между ООО «Шангыр-Хая» и Администрацией города Ак-Довурак 25.05. 2020г заключен Муниципальный контракт №7 на выполнение работ по благоустройству территории. Согласно с п.2.2 срок выполнения подрядчиком работ в полном объеме установлен до 08 июня 2020 года. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами и в  связи с обострением ситуации и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации заключено Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до полного снятия мер по режиму повышенной готовности, так как поставщики не могут выполнить свои обязательства по поставке товара и материалов ввиду введенных органами Власти мер.

В настоящее время контракт закрыт от 15.07.2020г. Установлены скамейки, урны, уличные светильники и металлические ограждения, осуществлена обрезка деревьев.