**ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**



**РЕШЕНИЕ**

**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙНЫН**

**ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ**

**ШИИТПИР**

г. Ак-Довурак № 53 от «21» декабря 2017 г.

**«О программе «Формирование комфортной городской среды на 2017год».**

Заслушав информацию ведущего специалиста по архитектуре и градостроительству администрации Кан-оол О.У, Хурал представителей г.Ак-Довурак

**РЕШИЛ:**

1.Принять к сведению информацию ведущего специалиста по архитектуре и градостроительству администрации Кан-оол О.У «О программе «Формирование комфортной городской среды на 2017год» и примерного плана мероприятий по благоустройству на 2018 год.

2.Администрации городского округа г.Ак-Довурак опубликовать настоящее решение на официальном сайте г.Ак-Довурак.

3.Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию по муниципальному имуществу Хурала представителей г.Ак-Довурак.

Глава городского округа –

председатель Хурала представителей

г. Ак-Довурак Республики Тыва А.О. Куулар

**Паспорт программы**

**«Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | «Формирование современной городской среды на 2017 год» | | | | |
| Государственный заказчик | Администрация городского округа г. Ак-Довурак | | | | |
| Основные разработчики | Администрация г. Ак-Довурак | | | | |
| Исполнители программы | - Администрация городского округа города Ак-Довурак  - МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак;  - ООО «Живая вода»;  - ООО « Эко-прим»;  - организации, с которыми в установленном порядке заключены муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий  - ИП и физические лица.  - ООО и ТСЖ | | | | |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства в городе Ак-Довурак; | | | | |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ак-Довурак: двор дома №2 по ул. Монгуш Марата; общее дворовое пространство между домами №4 и №6, №5 по ул. Комсомольская;  2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ак-Довурак. | | | | |
| Срок реализации программы | 2017 гг. | | | | |
| Источники финансирования  программы | Годы реализации | Всего тыс. руб. | Местный  бюджет | Внебюджетные средства | Республиканский бюджет |
| 2017 г | 13854,7 | 1000,0 | 4945,7 | 7909,0 |
| Ожидаемые конечные 'результаты реализации программы | Конечным результатом реализации муниципальной программы является  - создание условий для работы и отдыха жителей города;  - улучшение состояния территорий городского округа г. Ак-Довурак;  - привитие жителям города любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования ;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади пешеходных дорожек;  - создание и увеличение зелёных зон для отдыха жителей и гостей города;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - увеличение площади цветочного оформления;  - создание инфраструктуры для занятия спортом; | | | | |

**1. Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния**

Природно-климатические условия города, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры города.

В настоящее время население городского округа г. Ак-Довурак составляет 13 663 чел. проживающие в 46 многоквартирных жилых домах и 866 частных и двухквартирных жилых дома.

Общее количество дворовых территорий в городе составляет 46, которые требуют приведение их в соответствие по правилам благоустройства дворовых территорий.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности требуется работа по следующим направлениям:

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;

- установка скамеек и урн;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерение | Тариф за единицу измерения (рублей) |
| 1 | Изготовление скамеек | шт. | 3500 |
| 2 | Изготовление урн  http://stroitelstvo.org/images/firms/5324_big.jpg | шт. | 3000 |
| 3 | Изготовление дворовых фонарей  http://img.svetguru.ru/max/russkie-fonari_190-51-brg-03.jpg | шт. | 4500 |
| 4 | Установка урн | шт. | 600 |
| 5 | Установка столбов для освещений | шт. | 2000 |
| 6 | Установка скамеек, лавочек | шт. | 1000 |
| 7 | Устройство асфальтового покрытия | кв.м | 1300 |

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жителей – выбор проекта и софинансирование (трудовое или финансовое), по результатам решения собственников помещений, в том числе:

- озеленение дворовых территорий;

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- спортивных площадок;

- шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых.

Финансовое или трудовое участие граждан в организации и в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий не практикуется, но при этом население города принимает активное участие в месячниках по санитарной очистке территорий города.

Работы по благоустройству городского округа г. Ак-Довурак не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени нет ни одной придомовой территории отвечающей требованиям правил благоустройства: во многих дворах отсутствуют детские игровые площадки или находятся в аварийном состоянии и требуют демонтажа, спортивные площадки, отсутствует озеленение, отсутствуют зоны отдыха, освещение.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

В настоящее время уличное и дворовое освещение составляет 11 % от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории города.

При строительстве города в 60-е года высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь. В течение последних пятидесяти лет эти деревья сильно разрослись. До настоящего момента работы на этих деревьях не проводились. Поэтому деревья находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты).

Так же на территории города существует общественная зона – сквер, общей площадью 48000м². Где также растут тополя требующие ухода и опиловки или полной замены дерева на новое. Отсутствуют игровые зоны и спортивные площадки.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского округа г. Ак-Довурак, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Основные цели, задачи и этапы реализации программы**

Данная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории  городского округа г. Ак-Довурак:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида г. Ак-Довурак, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского округа г. Ак-Довурак;

- активизации работ по благоустройству дворовых территории, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц города;

- развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства городского округа г. Ак-Довурак;;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского округа г. Ак-Довурак;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки;

- вовлечение жителей города в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве придомовых территорий города. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства.

**Озеленение**

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом городского округа г. Ак-Довурак. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**Дворовое освещение**

Качественное освещение современного города – необходимое условие его жизнедеятельности.

Состояние наружного освещения дворов городского округа требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория города Ак-Довурак.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования придомовых территорий.

**Благоустройство в жилых кварталах**

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, спортивные площадки. В сложившемся положении необходимо развивать комплексное благоустройство в городском округе г. Ак-Довурак в связи с отсутствием зон отдыха, детских и спортивных площадок, отвечающих требованиям безопасности.

**3. Система программных мероприятий**

 Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

**Мероприятия по совершенствованию систем освещения дворов городского округа г. Ак-Довурак.**

  Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности г. Ак-Довурак с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создаст для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать его в удовлетворительном состоянии, обеспечит здоровые условия отдыха и жизни жителей города.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение  % | Период, год |
| 2017 |
| Количество освещенных дворов, улиц (%) | основной | 11 | 17 |

**Мероприятия по асфальтированию дворовых территорий**

**городского округа г. Ак-Довурак**

В создании уюта немалую роль играет качественное асфальтирование дворовых территорий и проездов. В городе Ак-Довурак большинство дворовых проездов имеют асфальтовое покрытие, но оно требует ямочного ремонта или частичной до укладки асфальта. Также требуется асфальтирование тротуаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение % | Период, год |
| 2017 |
| Количество асфальтированных дворов (%) | основной | 82 | 86,9 |

**Мероприятия по озеленению территорий городского округа г. Ак-Довурак.**

Предусматривается работы по озеленению улиц, прилегающих территорий домов (посадка деревьев, кустарников, газонов, клумб). Особое внимание уделится восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение  % | Период, год |
| 2017 |
| Увеличение количества высаженных деревьев (%) | основной | 16 | 23 |

**Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории города, благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов г. Ак-Довурак.**

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов во дворах. Оборудование и восстановление контейнерных площадок.

Приобретение и содержание детских и спортивных площадок и благоустройство придомовых территорий.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их отсутствие и аварийное состояние. Дворовые пространства жилых домов необходимо обустраивать детскими и спортивно-оздоровительными площадками. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение  % | Период, год |
| 2017 |
| Количество придомовых территорий соответствующих стандартам благоустройства | основной | 0 | 8,7 |

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 4, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства городского округа г. Ак-Довурак, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству города.

Планируемые мероприятия и перечень дворовых территорий и мест общего пользования подлежащих благоустройству, будут отобраны по результатам общественных обсуждений, с участием граждан и общественных советов.

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения программы может осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации.

При изменении уровня бюджетного финансирования Подпрограммы, уровня инфляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Подпрограммы, подпрограммные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показатели Подпрограммы могут соответствующим образом корректироваться.

**5 Трудовые ресурсы**

Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Для выполнения мероприятий по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий будут привлекаться жители многоквартирных домов и волонтеры из числа школьников и студентов учебных заведения города.

Выполнение, жителями города, данных мероприятий призвано повысить культуру поведения, привить бережное отношение к элементам благоустройства.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Реализацию программы осуществляет Администрация города совместно с товариществами собственников жилья, МУ «МПП ЖКХ», ООО «ЭкоПрим», жителями города.

Текущее управление реализацией республиканской программы осуществляется государственным заказчиком - Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Государственный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержденных в законе о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий год. Также в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах, выделенных на нее средств и в соответствии с определенными приоритетами с последующим внесением изменений в настоящую Подпрограмму и закон о республиканском бюджете Республики Тыва.

Администрация города представляет государственному заказчику ежемесячный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

**7. Оценка эффективности от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства городского округа г. Ак-Довурак, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности города.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территориигородского округа г. Ак-Довурак.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства [и восстановление](http://cityadspix.com/tsclick-EQB3V9MA-MKIGQJBF?url=http%3A%2F%2Fwww.ulmart.ru%2Fgoods%2F346998&sa=&bt=20&pt=9&lt=1&tl=3&im=MzY1NS0wLTE0MTIwNTQ2NzktMTQ3OTkyNTg=&prdct=08390c39013a033800&kw=%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций городского округа к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство городского округа и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность городского округа сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей г. Ак-Довурак;

- совершенствование эстетического состояния  территории городского округа г. Ак-Довурак;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в городском округе г. Ак-Довурак;

- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

**Доклад**

**к презентации «Формирование комфортной городской среды» 2017г.**

**Ак-Довурак** – молодой город **.** Город среди гор Кара-Даша в долине быстрой реки Хемчик. Расположен в близи 10 поселений, как столица западной Тувы. Население преобладающее тувинцами численностью 13578чел. Градообразующее предприятие который родил город горнообогатительный асбестовый комбинат «Туваасбест» построенный ударной комсомольской стройкой бывшего Советского Союза. Сюда стекались мощной волной молодые строители со всей страны. Молдаване и грузины, украинцы и чеченцы, русские и эстонцы и многие другие. Здесь была целая палитра культур, быта. Оно определяло основное направление развития города. Молодой создаваемый город был красив, чист и везде была радость, радость созидания и светлого будущего. Улицы почти каждый день умывались и дети играли специально попадая под струю воды. Улицы были посажены цветущими кустарниками, зеленью, было много клумб утопающих в цветах. Молодые стройные тополя рядами стояли и украшали улицы, получая воду с арыков текущих по периметру почти всех улиц пос. Строителей. Который назван в честь молодых строителей. Арыки по которым текла чистая вода, по многим местам имели простые переходы - мостики создавая удобство и уют. Другой поселок - он как монолит выходящий из под самих гор создавая современный город, многоквартирными многоэтажными домами в асфальтированными улицами со множеством общественных зданий оформленных фасадами с разноцветной мозаикой и панно. Вместе с тем, строились детские и спортивные площадки, большой стадион с футбольным полем зимой превращающееся в большой городской каток. Улицы по которым ездили большие общественные автобусы «Икарусы». Все это символизировало какое-то постоянство, твердую основу. И поэтому наверно его и назвали поселком «Постоянным» Это первые дома благоустроенные теплом, горячей и холодной водой которых местное население принимало с удивлением и гордостью. Такой красивый город запомнили мы – поколение, которое выросло в эти хорошие времена.

И сейчас смотря на вновь создаваемые площадки по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды » сердце радуется после того упадка и безнадежности.

**2017год - Ак-Довурак.**

Благоустроены 2 площадки придомовых территорий по ул. Монгуш Марата д. 2 и группы домов ул. Комсомольская 4,5,6,7. Были созданы рабочие комиссии постановлением администрации г. Ак-Довурак , а также общественные комиссии начали работу. В феврале был проведен конкурс на лучший проект благоустройства двора и лучший проект парка. Принимали активное участие население, школьники и подростки. В котором были выбраны реализованные проекты. Проекты были обсуждены горожанами при сходе граждан, а также общедомовыми собраниями, в социальных сетях и в интернет. После которых были выбраны многоквартирные дома сегодня выставленных на конкурс.

В мае началось строительство площадок управляющими компаниями. Были задействованы силы общественности и жильцов при демонтаже старых конструкций и уборке территорий. Много потребовалось специальной техники при начале работ при его выравнивании и подготовке к дальнейшему озеленению. Материалы в строительстве пешеходных тротуаров и площадей и малых архитектурных форм, использовали от местного производителя - участника губернаторского проекта «Одно село – один продукт» 2014г. ООО «Апрель».

Двор по улице Монгуш Марата д.2 благоустроенный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включает в себя несколько составляющих: спортивную площадку с турниками для занятий различными видами физкультуры и спорта, детскую площадку с комплексом игровых элементов с большим игровым городком, с качелями, с качалкой балансир, с детской горкой, каруселями и другими элементами, удобные скамьи с национальным мотивом, восточными фонарями. Около подъездов построили с заменой старого асфальтового покрытия полностью асфальтового проезда перед жилым домом, с увеличением площади для парковки автомашин. Сделано освещение придомовой территории посредством замены и установки новых осветительных приборов перед каждым подъездом, также поставлены удобные скамейки с подлокотниками перед каждым подъездом. На территории построена хорошая большая игровая площадка с хозяйственными зонами и зонами тихого отдыха, для этого была построена пергола, которая при озеленении вьющихся растений придавала бы вид юрты. Пешеходная линия начинается с перголы и заканчивается до конца площадки, которая завершается смотровой площадкой. Смотровая площадка сделана для обозревания панорамы города общего вида: вид на город и на горы г.Ак-Довурак. Там же около смотровой площадкипоставлены скамейки для отдыха, для чтения, эти площадкив целях безопасности пешеходов и детей ограждены с двух сторон деревянными ограждениями. Пешеходная центральная линия дополнена круглыми площадками, на которых можно ходить гулять, с детьми, там же поставлены беседка, скамейки. По всей игровой площадке расставлены декоративные восточные фонари. Хозяйственные зоны оснащены сушкой для белья, приспособлением для выбивания и стирки ковров. Также для всех жителей этого жилого дома сделан информационный стенд, где можно размешивать объявления.

**Двор на ул. Комсомольской**

Новый двор на Комсомольской улице построенный на радость всем детям и жителям города она находится в самом центре г. Ак-Довурак.  
Данная площадка разрабатывалась как придомовая площадка для группы домов, улиц Комсомольской 4, 5,6, 7. Местами заменен старый асфальт новым, добавлены парковочные карманы перед каждым домом. Перед зданием гостиницы "Челээш" также выполнена асфальтирование дороги с парковочным карманом. Хозяйственная зона совмещена зоной игровых площадок. Хозяйственная зона также оснащена сушкой для белья, приспособлением для выбивания и стирки ковров, поставлены просторные беседки для жителей. Так получилось, что эта площадка образовалась в центре города и она стала нести функцию общественного пространства поэтому в данном случае, сделана пешеходная дорога от детского сада «Золотой ключик» до основной пешеходной дороги по улице Центральная и все это совмещено вместе с игровыми площадками вместе с зоной тихого отдыха. Центральная зона украшена большими естественными булыжниками, которая предназначена для отдыха, для взрослых. Как и на площадке по улице Монгуш Марата, здесь также установлена пергола, которая играет функцию зоны отдыха перед указателем стран. Указатель стран имеет прямое значение к расположенной поблизости гостинице "Челээш". Гости могут увидеть, где в какой стороне находиться тот или иной город.   
 Под площадками для игр для детей от 1 до 3 лет были применены мягкие покрытия. Основное освещение выполнено на бетонированных столбах осветительными фонарями. Декоративные фонари установлены непосредственно на самой площадке. На этой же площадке выполнено озеленение в виде кустарников – шиповник. На данной площадке также имеется спортивная площадка: универсальное поле для баскетбола и футбола, теннисный стол, воркаут площадка. Для маленьких велосипедистов сделана велодорожка со стоянкой. Площадка построена для всех категорий возрастов - от маленьких и до подростковых детей. Уже сегодня дети с

Освоено денежных средств в сумме

Площадка ул. Комсомольская – 4841630 рублей

Площадка ул. Монгуш Марата – 4067370 рублей

В том числе местный бюджет 1000000 рублей .

**13 октября открытие площадок**

Праздник двора в рамках открытия новых объектов, построенных по партийной программе "Единой России" "Комфортная городская среда" - торжественно открыты две площадкипо Комсомольской улице и на Монгуш Марата.   
В церемонии открытия приняли участие председатель администрации Ооржак Ш.А., полномочный представитель главы правительства РТ в г.Ак-Довураке Ооржак М.С-Л., секретарь Ак-Довуракского местного отделения партии "Единая Россия" Монгуш А.А.  
На площадках собралось много народа, в том числе детей — главных виновников торжества, для которых и открылись эти игровые площадки*.* Открывая торжественную церемонию, председатель администрации Ооржак Ш.А. поздравил жителей города и, в частности, отметил: «Сегодня у нас замечательный праздник — мы впервые открываем детские площадки*.* Уверен, что в будущем они будут присутствовать в каждом из наших дворов, при совместных усилиях жителей и администрации, и детям будет интересно проводить здесь время, дети будут играть и веселиться». Выступление продолжил Монгуш А.А. он поздравил присутствующих с замечательным праздником и отметил, что без поддержки администрации эти площадки бы здесь не появились. Обращаясь к жителям рассказал, что работы по благоустройству дворов продолжатся и последующие годы и попросил жителей беречь новые площадки и принимать активное участие в общественной жизни города. Почётными грамотами партии "Единая Россия" были награждены работники строительных организаций, осуществляющие работы по благоустройству.   
 После поздравительных речей состоялись торжественные церемония разрезания красной ленты. Право разрезать ленту, натянутых перед площадками было предоставлено председателю администрации Ооржак Ш.А. и маленьким детям.   
Праздничное настроение всем присутствующим помогали поддерживать работники Детского Дома Творчества и Дворца Культуры, которые устроили для детей конкурсно- развлекательную программу.

**План мероприятий на 2018г.**

**Придомовые территории: Общественные территории:**

ул. Центральная – 7; 8; 10; 12 Площадка перед Дворцом Культуры

ул. 50 лет ВЛКСМ – 3,5,6.

ул. Юбилейная - 5,7

ул. Комсомольская - 9

ул. Заводская д. - 38

**Уравнивание грунтовых дорог:**

ул. Нагорная

ул. Транспортная

ул. Комарова

ул.Ленина

В настоящее время во исполнение письма Правительства Республики Тыва от 07.12.2017г. № ОН-21-5882/17 создана новая межведомственная комиссия администрации г. Ак-Довурак, началось организация интерактивных мероприятий с жителями города для сбора информации и предложений в виде опросов, встреч, собраний. Ближайшая встреча с архитектором назначена на 23 декабря во Дворце Культуры с жильцами и просто с желающими принять участие активными жителями по вопросам благоустройства и дальнейшего проектирования придомовых и общественных территорий. Разработан график мероприятий .

**График мероприятий с жителями города**

**Для сбора предложений по благоустройству территорий.**

**Декабрь - I квартал 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участие жителей | Вид мероприятия и информирования | Дата время и место проведения | Ответственный |
| 1 | ул. Центральная – 7; 8; 10; 12  ул. 50 лет ВЛКСМ – 3,5,6.  ул. Юбилейная - 5,7  ул. Комсомольская - 9  ул. Заводская д. - 38 | Встреча с архитектором | 23.12.2017г.  14:00  Дворец Культуры | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 2 | Население г. Ак-Довурак | Опрос- анкетирование | Постоянно.  Еженедельный мониторинг.  Группа администрации в контакте, официальном сайте | Пресс-секретарь |
|  | Заседание межведомственной комиссии | совещание | 26.12.2017г.  15:00  Здание администрации  3 этаж | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У. |
| 3 | Встреча со студентами горного техникума | Встреча с архитектором | 12.01.2018г.  12:00  Горный техникум | Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 4 | ул. Центральная – 7; 8; 10; 12  ул. 50 лет ВЛКСМ – 3,5,6.  ул. Юбилейная - 5,7  ул. Комсомольская - 9  ул. Заводская д. - 38 | Встреча с архитектором | 13. 01.2018г.  14:00  Дворец Культуры | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 5 | Руководители учреждений и организаций | Архитектурный тренинг | 18.01.2018г.  15:00  Здание администрации  3 этаж | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 6 | Учащиеся школы № 4  8-9 классы | Профориентация  Профессия архитектор, дизайнер | 27.01.2018г.  12:00  Актовый зал школы №4 | Ензак Д.Д.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
|  | Мастера, умельцы, предприниматели, строительные организации, учреждения и другие | Встреча | 31.01.2018г.  15:00  Здание администрации  3 этаж | Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 7 | ул. Центральная – 7; 8; 10; 12  ул. 50 лет ВЛКСМ – 3,5,6.  ул. Юбилейная - 5,7  ул. Комсомольская - 9  ул. Заводская д. - 38 | Стратегическая сессия по выбору окончательного варианта проекта | 10. 02.2018г.  14:00  Дворец Культуры | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
|  | Заседание межведомственной комиссии | совещание | 13.02.2018г.  15:00  Здание администрации  3 этаж | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У. |
|  | Население города, учащиеся, организации и.т.д. | Выставка проектов «Я и мой город» | 14-15.02.2018г.  10:00  Фойе Дворца Культуры | Ооржак Ч.О.  Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 8 | Население города Ак-Довурак | Сход граждан.  Приглашение специалиста Минстроя или проектного офиса РТ | 16.02.2018г.  14:00  Дворец Культуры | Ооржак Ч.О.  Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 9 | С приглашением женщин | Собрание  «Цветущий город» | 02.03.2018г.  15:00  Здание администрации  3 этаж | Женсовет,  Единая Россия  Кан-оол О.У. |
| 10 | Заседание межведомственной комиссии | совещание | 06.03.2018г.  15:00  Здание администрации  3 этаж | Куулар А.Ш.  Кан-оол О.У. |
| 11 | С приглашением молодых специалистов, семей | встреча | 17.03.2018г.  15:00  Помещение городской библиотеки | Кужугет Б.Т.  Чульдум Щ.В.  Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |
| 12 | Мастера, умельцы, предприниматели, строительные организации, учреждения и другие | Выставка изделий и товаров | 30-31.03.2018г.  10:00  Площадь детской площадки «Золотой ключик» | Кан-оол О.У.  Пресс-секретарь |