#### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирования современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы»

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | ЦЕЛЬ: -Повышение комфортности условий проживания населения; | Количество благоустроенных дворовых территорий | % | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 27 | 39,5 | 51,2 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 33,3 | 44,4 | 66,7 | 50 | 50 |  |  |
|  | Задачи: 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городе; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | Тыс.руб | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий города с 1 единиц в 2017 году до 9 единиц в 2022 году | Ед. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |  |  |
|  |  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 5 единиц в 2017 году до 43 единиц в 2022 году | Ед. | 5 | 10 | 15 | 20 | 43 |  |  |
|  |  | увеличение площади благоустроенных общественных территорий города с 4580 кв. м в 2017 году до 99537 кв. м в 2022 году | Ед. |  |  |  |  | 99537 |  |  |

--------------------------------

<*> - Указывается источник информации или методика расчета:

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти;

утвержденная правовым актом Правительства Республики Тыва

утвержденная правовым актом органа местного самоуправления или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

#### Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Формирования современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1: Повышение комфортности условий проживания населения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городе; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий | ОИЗО администрации г. Ак-Довурак | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий; Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | + |
| 1.1.1.2. | Благоустройство общественных территорий |  | 2018 | 2022 |  | + |

#### Таблица 8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия программы | Подпрограмма | Направление расходов |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | «Формирования современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы» | Количество благоустроенных дворовых территорий | - | Благоустройство дворовых территорий | Кужугет С.М-архитктор администрации г. Ак-Довурак | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | Благоустройство общественных территорий | - | Благоустройство общественных территорий |  | 1020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 950,0 | 2019,9 | 8029,9 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 950,0 | 2019,9 | 8029,9 |

#### Таблица 11

МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: отчетный период: 2022г.

Ответственный исполнитель: Кужугет Саглай Май-ооловна

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на отчетную дату <*> (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | Благоустройство дворовых территориц | Кужугет С.М | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2019,2 | 2019,2 | 2019,2 |
| Итого |  |  |  |  | 2019,2 | 2019,2 | 2019,2 |

--------------------------------

<*> - Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

#### Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦЕЛЬ: -Повышение комфортности условий проживания населения | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 5 | 0 | В связи с внесением изменений в МЦП данное мероприятие включено в другую программу. |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - |  |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 50 | 11 | Работа по данному направлению проводились в пределах доведенных лимитов |
| 2 | Задачи: 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городе; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс.руб | 0 | 0 |  |
|  |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий города с 1 единиц в 2017 году до 9 единиц в 2022 году | Ед. | 4 | 4 |  |
|  |  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 5 единиц в 2017 году до 43 единиц в 2022 году | Ед. | 5 | 10 |  |
|  |  | увеличение площади благоустроенных общественных территорий города с 4580 кв. м в 2017 году до 99537 кв. м в 2022 году | Ед. | 99537 | 8600 | При проведении инвентаризации общественных территорий внесено изменение в реестр общественных территорий города. Исключён 1 общественная территория в связи с внесением изменений в Генеральный план города. |

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирования современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы»

| N п/п | Наименование документа правового регулирования муниципальной программы | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс. рублей) |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) |  |  | Обоснование необходимости (эффективности) дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N +1 | N +2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Постановление № 343 от 14.07.2014г. | 2019,2 | 2019,2 | 2040,4 | 6500 | 6500 | Достигнуты плановые значения программы. Финансовые средства освоено полностью. Продолжить реализацию в 2023 году. |