Пояснительная записка

к отчету об исполнении основных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы

Для развития современного, благоустроенного облика города разработана и действует муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Ак-Довурак» на 2018-2022 годы утвержденная постановлением администрации г. Ак-Довурак № 463 от 11 октября 2017 года и на достижение цели и задачи содержит следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1 - количество благоустроенных дворовых территорий. Плановое значение на 2022 год – 5 шт., фактическое значение на 01.01.2023 год – 0 шт. Показатель не достигнут в связи с внесением изменений в муниципальную программу, данный показатель включен в другую муниципальную программу.

Целевой показатель 2 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. Плановое значение на 2022 год – 50%., фактическое значение на 01.01.2023 год – 0 %. Показатель не достигнут в связи с внесением изменений в муниципальную программу, данный показатель включен в другую муниципальную программу.

Целевой показатель 3 - количество благоустроенных общественных территорий. Плановое значение на 2022 год – 1 шт., фактическое значение на 01.01.2023 год – 1 шт. Показатель достигнут.

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств федерального и муниципального бюджетов. Объем финансирования на 01.01.2023 года составил 2019,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 19,9 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

Целевой показатель 4 - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. Плановое значение на 2022 год – 50%., фактическое значение на 01.01.2023 год – 11 %. Показатель не достигнут в связи с проведением работ в пределах доведенных лимитов.

Целевой показатель 5 - объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий(при наличии такой практики). Плановое значение на 2022 год – 100%, фактическое значение на 01.01.2023 год – 0%. Показатель не достигнут в связи с отсутствием на практике таких работ.

Целевой показатель 6 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий города с 1 единицы в 2017 году до 9 единиц в 2022 году. Плановое значение на 2022 год – 9 шт., фактическое значение на 01.01.2023 год – 4 шт. Показатель не достигнут в связи с проведением работ в пределах доведенных лимитов.

Целевой показатель 7 - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 5 единиц в 2017 году до 43 единиц в 2022 году. Плановое значение в 2022 году 43 шт., фактическое значение на 01.01.2023 г. – 11 шт. Показатель не достигнут в связи с внесением изменений в муниципальную программу, данный показатель включен в другую муниципальную программу.

Целевой показатель 8 - увеличение площади благоустроенных общественных территорий города с 4580 кв.м. в 2017 году до 99537 кв.м. в 2022 году. Плановое значение в 2022 году – 99537 кв.м., фактическое значение на 01.01.2023 году – 29922 кв.м. Показатель не достигнут в связи с проведением инвентаризации общественных территорий внесено изменение в реестр общественных территорий города и исключена 1 общественная территория в связи с внесением изменений в Генеральный план города.

Вывод: Программа разработана в рамках государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды» продлен до 2024 года и  целях достижения целевых показателей внесены изменения в муниципальную программу и продлен до 2024 года. За 2023 год программа продолжит реализацию на достижения показателей, которые не реализовались в 2022году.

Исплнитель: