ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙ ЧАГЫРГАЗЫ

АЙТЫЫШКЫНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «01» февраля 2023 г.                                                                        № ____

Об утверждении плана ежегодных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка территории

города Ак-Довурак на 2023 год.

В соответствии с законом Республики Тыва от 27 августа 1996г. № 578 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба и устойчивого функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях, обусловленных весенним половодьем и паводком, администрация город Ак-Довурак Республики Тыва РАСПОРЯЖАЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план ежегодных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории города Ак-Довурак на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению.

И.о. председателя администрации

г. Ак-Довурак       				                         М.М.Кызыл-оол

|  | УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Ак-Довурак Республики Тыва от ____________ № _____ |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План ежегодных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка территории города Ак-Довурак на 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составить перечень населенных пунктов и участков дорог г. Ак-Довурак, попадающих в зону возможного подтопления | до 15 февраля | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории г. Ак-Довурак 2022 году и организовать постоянный контроль за ее развитием | до 02 марта | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создать резерв материальных и финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем | до 02 марта | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиями норм и правил в строительной отрасли | постоянно | Зам. председателя по жизнеобеспечению |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечить обследование зон возможного затопления в «паводковых» районах на предмет наличия, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил | март | Администрация г. Ак-Довурак, Роспотребнадзор по г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 1.6. | «Об организации в 2023 году работы по созданию и накоплению резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»; | До 1 апреля | Зам. председателя по жизнеобеспечению |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечить проведение комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопления | До 1 апреля | Администрация г. Ак-Довурак, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека по г. Ак-Довурак (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Меры организационного-оперативного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принять меры по заблаговременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений о проведении предупредительных мероприятий и ликвидации последствий наводнения | постоянно | Администрация г. Ак-Довурак, руководители организаций |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Утвердить план распределения сил и средств дорожно-ремонтной бригады привлекаемых на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем | До 02 марта | Ак-Довуракский ДРСУ |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Утвердить перечень сил и средств городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем | До 02 марта | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организовать мероприятия по информированию населения через средства массовой информации и проведению профилактических и разъяснительных работ среди населения по безопасности до и после паводка | В паводково-опасный период | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организовать оповещение населения о складывающейся паводковой ситуации, обусловленной весенним половодьем и паводкам | При угрозе и возникновении ЧС | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Подготовить технику высокой проходимости для эвакуации населения из зон подтопления | При угрозе возникновении ЧС | Администрация г. Ак-Довурак, Ак-Довуракский ДРСУ |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из резервного фонда г. Ак-Довурак на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | При угрозе возникновении ЧС | Резервный фонд г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Провести разъяснительную работу среди населения по своевременному страхованию имущества, жилых помещений и сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | До паводкового периода | Администрация г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Утвердить план мероприятий по защите и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) г. Ак-Довурак, попадающих в зону возможного подтопления, и обеспечить его выполнение | март | Управление культуры г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |