Реестр строящихся жилых домов различной стадии готовности

на территории г. Ак-Довурак 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта строительства | Застройщик  ФИО | S  кв.м. | Степень  готовности  % | График ввода |
| 1 | Идегел д.32 | Сат С.К. | 128 | 90 | 2017 |
| 2 | Идегел д.34 | Хомушку Ш.В. | 128 | 30 | 2020 |
| 3 | Степная д. 40 | Саая Д.С. | 56 | 95 | 2017 |
| 4 | Степная д. 32 | Монгуш Р.В. | 112 | 60 | 2018 |
| 5 | Идегел д.52 | Кан-оол С.А. | 146 | 80 | 2018 |
| 6 | Степная д.42 | Кужугет Э.Ш. | 128 | 80 | 2018 |
| 7 | Фестивальная д.25 | Монгуш Ч.В. | 70 | 80 | 2018 |
| 8 | Фестивальная д.21 | Монгуш А.А. | 121 | 80 | 2017 |
| 9 | Фестивальная б/н | Хомушку А.О. | 140 | 60 | 2019 |
| 10 | Фестивальная б/н | неизв | 75 | 60 | 2025 |
| 11 | Лермонтова 16 | Бакук Д.А. | 134 | 70 | 2019 |
| 12 | Лермонтова | неизв | 63 | 50 | 2019 |
| 13 | Данзырык Калдар-оола около д. 45 | Сумбаа А.Н. | 92 | 90 | 2017 |
| 14 | Пушкина участок 4 | Хертек А.К. | 99 | 80 | 2017 |
| 15 | Люндуп Сыдаа 18 | Ооржак А.Б. | 82 | 90 | 2017 |
| 16 | Строительная около д. 7 | Карыма В.К. | 53 | 70 | 2018 |
| 17 | Асбестовая 21 | Ооржак У.Б. | 129 | 70 | 2017 |
| 18 | Сайзырал 2 | Монгуш С.А. | 153 | 80 | 2017 |
| 19 | Майская 63 а | Хертек Т.А. | 81 | 95 | 2017 |
| 20 | Асбестовая 58 | Ооржак Э.М. | 94 | 80 | 2021 |
| 21 | Асбестовая б/н | Монгуш Н.М. | 94 | 80 | 2017 |
| 22 | Ондар Чимит-Доржу | Монгуш С.А. | 56 | 70 | 2020 |
| 23 | Ондар Чимит-Доржу | неизв | 72 | 50 | 2025 |
| 24 | Ондар Чимит-Доржу | неизв | 56 | 50 | 2022 |
| 25 | Ондар Чимит-Доржу | неизв | 70 | 50 | 2022 |
| 26 | Майская 94 | Жамц М.М. | 128 | 30 | 2019 |
| 27 | Ленина 6а | неизв | 72 | 90 | 2019 |
| 28 | Ленина 4а | неизв | 64 | 70 | 2019 |
| 29 | Ленина7а | Монгуш А.Ш. | 71 | 90 | 2019 |
| 30 | Ленина б/н | Доржу С. | 60 | 90 | 2018 |
| 31 | Чургуй-оола 4 | Начын-оол С.А. | 90 | 90 | 2017 |
| 32 | Чургуй-оола 2 | Савыл Э.С. | 70 | 70 | 2018 |
| 33 | Чургуй-оола б/н | неизв | 30 | 70 | 2020 |
| 34 | Строительная б/н(половина дома) | неизв | 48 | 70 | 2021 |
| 35 | Сайзырал б/н | Иргит Э.Х. | 70 | 80 | 2019 |
| 36 | Кужугет Спар-оола 16 | Саая К.Х. | 177 | 90 | 2017 |
| 37 | Кужугет Спар-оола 14 | Куулар О.Х. | 90 | 80 | 2017 |
| 38 | Кужугет Спар-оола б/н | неизв | 60 | 60 | 2019 |
| 39 | Дружба 23 а | Ооржак И.П. | 147 | 80 | 2017 |
| 40 | Чкалова 10а | Аракчаа А.И. | 67 | 90 | 2017 |
| 41 | Майская 88 | Агбаан Б.Б. | 120 | 30 | 2021 |
| 42 | Майская 98 | Ананды А.Э. | 130 | 50 | 2019 |
| 43 | Молодежная 12 | Ооржак Ч.Д. | 120 | 80 | 2018 |
| 44 | Молодежная 16 | Кужугет С.В. | 80 | 90 | 2018 |
| 45 | Молодежная 18 | Монгуш М.Ш. | 110 | 90 | 2018 |
| 46 | Дома детей сирот |  | 333 | 90 | ноябрь |
|  |  |  |  |  |  |

Реестр планируемых жилых домов вводящихся в эксплуатацию в 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идегел д.32 | Сат С.К. | 128 | 90 | декабрь |
| 2 | Степная д. 40 | Саая Д.С. | 56 | 95 | ноябрь |
| 3 | Кужугет Спар-оола 16 | Саая К.Х. | 177 | 90 | октябрь |
| 4 | Кужугет Спар-оола 14 | Куулар О.Х. | 90 | 80 | октябрь |
| 5 | Чургуй-оола 4 | Начын-оол С.А. | 90 | 90 | ноябрь |
| 6 | Дружба 23 а | Ооржак И.П. | 147 | 80 | октябрь |
| 7 | Чкалова 10а | Аракчаа А.И. | 67 | 90 | октябрь |
| 8 | Майская 63 а | Хертек Т.А. | 81 | 95 | октябрь |
| 9 | Асбестовая 21 | Ооржак У.Б. | 129 | 70 | декабрь |
| 10 | Сайзырал 2 | Монгуш С.А. | 153 | 80 | декабрь |
| 11 | Данзырык Калдар-оола около д. 45 | Сумбаа А.Н. | 92 | 90 | октябрь |
| 12 | Пушкина участок 4 | Хертек А.К. | 99 | 80 | ноябрь |
| 13 | Люндуп Сыдаа 18 | Ооржак А.Б. | 82 | 90 | октябрь |
| 14 | Асбестовая б/н | Монгуш Н.М. | 94 | 80 | октябрь |
| 15 | Фестивальная д.21 | Монгуш А.А. | 121 | 80 | октябрь |
| 16 | Дома детей сирот |  | 333 | 90 | ноябрь |

Итого: 1939кв.м.

Реестр планируемых жилых домов вводящихся в эксплуатацию в 2018г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степная д. 32 | Монгуш Р.В. | 112 | 60 | декабрь |
| 2 | Идегел д.52 | Кан-оол С.А. | 146 | 80 | декабрь |
| 3 | Степная д.42 | Кужугет Э.Ш. | 128 | 80 | декабрь |
| 4 | Чургуй-оола 2 | Савыл Э.С. | 70 | 70 | декабрь |
| 5 | Молодежная 12 | Ооржак Ч.Д. | 120 | 80 | май |
| 6 | Молодежная 16 | Кужугет С.В. | 80 | 90 | август |
| 7 | Молодежная 18 | Монгуш М.Ш. | 110 | 90 | август |
| 8 | Ленина б/н | Доржу С. | 60 | 90 | сентябрь |
| 9 | Фестивальная б/н | Хомушку А.О. | 140 | 60 | декабрь |
| 10 | Фестивальная д.25 | Монгуш Ч.В. | 70 | 80 | декабрь |

Ведущий специалист по архитектуре

администрации г. Ак-Довурак Кан-оол О.У.