**ХУРАЛ** **ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙНЫН**

**ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ**

**Ш И И Т П И Р**

г. Ак-Довурак № 34 «25» сентября 2018 г.

 **«Об утверждении программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры городского округа города Ак-Довурак**

**на 2019-2024 годы»**

На основании пункта 28 статьи 1, пункта 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом городского округа г. Ак-Довурак ,

**Р Е Ш И Л:**

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя администрации по экономике и финансам Ооржак Ч.О.
2. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Ак-Довурак на 2018 – 2023 годы согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа-

председатель Хурала представителей

г. Ак-Довурак Республики Тыва А.О. Куулар

Приложение

к решению Хурала представителей

 г. Ак-Довурак Республики Тыва.

 от « 25 » сентября 2018г. № 34

 **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК НА 2019-2024 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименованиепрограммы** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Ак-Довурак на 2019-2024 годы** **(далее - Программа)** |
| Основание для разработки программы | * Федеральный закон от 24.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение |  Администрация города Ак-Довурак |
| Цель и задача программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Ак-Довурак в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Ак-Довурак. Задача программы:Обеспечение населения города Ак-Довурак объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, социального обслуживания населения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, являются: 1.Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений.2. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом.3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры.4. Доля населения, посещающая учреждения культуры из расчета на одного жителя города Ак-Довурак (%); 9) Количество детей отдохнувших в загородных лагерях, (чел). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов республиканской и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2023 годы  |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет: - для объектов учреждений образования – 223000,0тыс. рублей; - для объектов культуры – 1000,0 тыс. рублей; - для спортивных объектов – 1500,0 тыс. рублей.Бюджет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники; привлеченные инвестиции |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2023 году обеспечить следующие результаты:* - развитие и укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта;
* - повышение доступности объектов инфраструктуры физической культуры и спорта для всех категорий населения города Ак-Довурак;
* - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории города Ак-Довурак;

- исключение дефицита мест в дошкольных учреждениях;- сокращение количества обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях;- улучшение материально-технической базы учреждений образования;- повышение качества и доступности оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;- создание современных условий для реализации программ дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.  |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АК-ДОВУРАК**

**1) Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории города Ак-Довурак**

Территория города – 0,48 тыс. кв. км. Расстояние от Ак-Довурака до Кызыла 314 км.

Численность населения (на 01.01.2018) – 13,5 тыс. чел.,

Средний возраст населения – 45 года. Моложе трудоспособного возраста – 35,5% (4,7 тыс. человек), в трудоспособном возрасте – 55,3% (7,5 тыс. человек), старше трудоспособного возраста – 9,2 % (1,1 тыс. человек). Численность экономически активного населения города составляет 8,7 тыс. человек. Численность занятого населения – 3,6 тыс. человек.

Количество дневных общеобразовательных учреждений – 5. Количество

дошкольных учреждений – 7. Количество общедоступных библиотек -2. Количество гостиниц – 1. Общая площадь жилищного фонда – 191,6 тыс. кв. м.

 **а) Характеристика текущего состояния сферы образования**

**города Ак-Довурак**

 Одним из условий успешности социально-экономического развития города Рязани и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными

потребностями общества и каждого гражданина. Муниципальная сеть образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2018 года представлена:

 - 5 общеобразовательными учреждениями (всего обучающихся на 01.01.2018 – 2806 чел.);

- 7 дошкольными учреждениями (1339 чел.);

- 2 учреждениями дополнительного образования, в структуре которых 1 загородный оздоровительный лагерь. В учреждениях дополнительного образования детей занято 2779 человек (99,0 % от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений города Ак-Довурак).

Одной из задач социально-экономического развития города Ак-Довурак является обеспечение качественного образования детей, развитие системы образования на основе улучшения материально-технической базы, что осуществляется путем строительства и реконструкции зданий учреждений образования на территории города Ак-Довурак.

Увеличение рождаемости привело к росту дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. Функционирующая в городе сеть дошкольных образовательных учреждений не полностью обеспечивает спрос населения на услуги дошкольного образования, в связи с чем, существует потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и возведение пристроек к ним будут способствовать ликвидации в г. Ак-Довурак очередности детей на поступление в дошкольные образовательные учреждения.

В настоящее время процент охвата услугами дошкольного образования составляет более 73,6 % от числа детей в возрасте от 1 года до 6 лет, проживающих на территории г. Ак-Довурак.

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. за последние три года уменьшилась численность детей нуждающихся в получении дошкольного образования. Планируется строительство детского сада на 280 мест в 2021 году. Для обеспечения детей до трех лет дошкольными услугами в 2018 году будет построена пристройка к детскому саду «Дюймовочка» на 45 мест.

На период до 2023 года намечен ряд мер, направленных на снижение численности обучающихся во вторую смену, в том числе: оптимизация режима работы, аудиторного фонда и схем закрепления микрорайонов за

общеобразовательными учреждениями, анализ потребности в строительстве новых объектов общего образования. В результате мониторинга численности обучающихся во вторую смену составлен прогноз плана строительства школ на территории города во вновь застраиваемых микрорайонах до 2020 года.

Образовательные учреждения города являются местом ежедневного длительного пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда. Осуществляется система мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными нормативами. В 2018 году по результатам обследования признали аварийным здание дополнительного образования, а также школе № 2 требуется капитальный ремонт по замене кровли, укреплению фундамента здания.

 **б) Характеристика текущего состояния сферы социальной защиты**

 В городе Ак-Довурак проводится целенаправленная работа по реализации задач в области социальной защиты населения, основная цель которых – обеспечение достойной жизни граждан. Большое значение в этой работе придается, прежде всего, социальной помощи и поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 В настоящее время в г. Ак-Довурак проживает 1080 пенсионеров старше трудоспособного возраста, 342 ветеранов труда, 1079 инвалидов, а также 1439 многодетных семей.

 В 2017 году мерами социальной поддержки воспользовались более 3 тыс. жителей города Ак-Довурак.

 Общая сумма средств направленных на предоставление основных мер социальной поддержки составила 14,86 млн. руб.

 В Управлении труда и социального развития города (далее – учреждения социального обслуживания) более тысячи семей с детьми (в том числе многодетные, неполные, семьи одиноких матерей и т.д.) состоят на учете, которым была оказана социальная помощь и предоставлены социальные услуги. Также, более 2 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов получили различные виды социальных услуг на дому.

 **в) Характеристика текущего состояния сферы культуры**

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества.

В муниципальном образовании город Ак-Довурак находится 2 учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Ак-Довурак:

- учреждения дополнительного образования детей (ДШИ) – 1 учреждение;

- учреждения культурно-досугового типа - 1 учреждения;

- библиотеки - 2 учреждения;

Основная задача муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам уровень оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление специального оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики города, определить комплекс мероприятий, которые обеспечат развитие творческого потенциала населения, сохранение и развитие традиций культуры, сформируют досуг населения по различным направлениям.

 **г) Характеристика текущего состояния сферы физкультуры и спорта**

Одним из приоритетных направлений деятельности является расширение действующей сети спортивных сооружений в городе Ак-Довурак.

В 2018 году введен в эксплуатацию новый спортивный объект - плавательный бассейн.

В городе создана инфраструктура для развития спорта высших достижений и проведения спортивных мероприятий российского и международного уровней. Спортивная школа города находиться в введении Министерства спорта и молодежи Республики Тыва.

Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности по состоянию на 31.12.2017 составляет 649 детей школьного возраста.

Для организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов муниципальные спортивные школы используют следующую спортивную базу, находящуюся в оперативном управлении учреждений:

 - 7 спортивных залов (игровые, борцовские);

 - 24 плоскостных сооружений;

 - 1 футбольное поле;

Территориально равномерное распределение муниципальных спортивных школ и их филиалов (подразделений, секций, клубов) позволяет обеспечить максимальный охват населения города, а также обеспечить доступность (в пределах «шаговой» доступности) учреждений дополнительного образования для детей и подростков.

При проведении массовых спортивных мероприятий большую роль играет материальная база, на которой проводятся мероприятия. В связи с этим в течении

реализации программы будут рассматриваться возможности по установке хоккейных коробок, строительству спортивных площадок, установка воркаут площадок в различных районах города.

**3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АК-ДОВУРАК.**

**1) Система объектов образования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| вид | назначение | Мощность (пропускная способность) | площадь |
| Строительство детского сада | г. Ак-Довурак,ул. Ленина | школа | Образовательные услуги | 280 мест | Площадь объектов определяется проектной докумен-тацией | 2021 | Миниобр. РТ |
| Строительство пристроя к зданию детского сада | г. Ак-Довурак,ул. Дружба, 20 | детский сад | 45 мест | 2018 | Минобр. РТ |
| Капитальный ремонт кровли детского сада «Светлячок» | г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д.  | Детский сад |  |  | Управление образования |
| Капитальный ремонт оз/л «Таежный» | Барун-Хемчикский кожуун, м. Шолбан-Ак | Оздоровительный лагерь | 120 мест в сезон | 2018-2023 | Управление образования |
| Капитальный ремонт школы № 2 | г. Ак-Довурак,ул. Дружба, 20 | школа |  |  |  | 2018-2019  | Управление образова |

**3) Система объектов физкультуры и спорта**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Местоположе-ние | Технико-экономические показатели | Срок реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| вид | назначение | Мощность (пропускная способность) | площадь |
| Строительство универсальной спортивной площадки | г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская | спортивное сооружение | физкультурно-спортивная деятельность | 115 | Площадь объекта определяется проектной документацией | 2019 | Администрация г. Ак-Довурак |

Инвестиционные проекты по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, а также мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников, в городе Ак-Довурак не предусмотрены.

**4.ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АК-ДОВУРАК**

**1) Система объектов образования**

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеучреждений, мероприятия | Срок реализации проекта | Общий объем необход.финансиро-вания(тыс. руб.) | Источники финансированияс разбивкой |
| Строительство детского сада на 280 мест | 2021 | 180000,0 | Федеральный бюджет |
| Строительство пристроя к зданию детского сада «Дюймовочка» | 2018-2019 | 36000,0 | Федеральный, региональный бюджет |
| Капитальный ремонт кровли детского сада «Светлячок» | 2019  | 2000,0 | Городской бюджет |
| Капитальный ремонт оз/л «Таежный» | 2018-2023 | 1000,0 | Городской бюджет |
| Капитальный ремонт школы № 2 | 2019  | 4000,0 | Федеральный, региональный бюджет |
| **ИТОГО** |  | **223000,0** |  |

**2)Система объектов культуры**

Таблица № 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеучреждений, мероприятия | Срок реализации проекта | Общий объем необход. финансирования (тыс. руб.) | Источники финансированияс разбивкой |
| Капитальный ремонт здания культуры | 2018-2023 | 1000,0 | Городской бюджет |
| **ИТОГО:** |  | **1000,0** |  |

**3) Система объектов физкультуры и спорта**

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеобъекта | Срок реализации проекта | Общий объем необход.финансиро-вания (тыс.руб.) | Источники финансированияс разбивкой |
| Строительство универсальной спортивной площадки | 2019 | **1500,0**из них:1000,0500,0 | Федеральный бюджетбюджет города  |
| **ИТОГО:** |  | **1500,0** |  |

**5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**1) Система объектов образования**

**Плановые значения целевых показателей**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Количество мест, введенных в эксплуатацию в результате строитель-ства (реконструкции) объектов дошколь-ного образования | Кол-вомест | 0 | 0 | 45 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  | Устранение дефицита мест в дошкольных учреждениях, улучшение материально-технической базы учреждений образования, повышение качества дошкольного образования |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в загородных лагерях | чел | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |  |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 39,9 | 38,0 | 37,5 | 36,0 | 36 | 36 | 36 | 35 |  |  |

**2) Система объектов культуры**

 Таблица № 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица изме-рения | Значение целевых показателей | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| Доля населения, систематически посещающая учреждения культуры  | % | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 7 | 7,2 |  |  | Повышение качества оказывае-мых услуг учреждений культуры и укрепление материально- технической базы  |

**3) Система объектов физкультуры и спорта**

 Таблица № 8 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | Доля населения города систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 48,77 | 49,1 | 49,8 | 50,1 | 51,5 | 52,3 | 52,9 | 53,4 |  |  | Обеспечение удовлетворе-ния потребности населения города в объектах физической культуры и спорта; развитие и укрепление материально-технической базы отрасли физическая культура и спорт |

**6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АК-ДОВУРАК**

**1) Система объектов образования**

Реализация мероприятий программы позволит решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях, сократить количество обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях, модернизировать материально-техническую базу учреждений образования, в том числе загородного оздоровительного лагеря, создать современные условия для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

 **2) Система объектов культуры**

Реализация мероприятий программы позволит:

- повысить качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- создать современные условия для реализации программ дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

**3) Система объектов физкультуры и спорта**

На всех функционирующих спортивных объектах в течение реализации программы должны быть созданы все условия для обеспечения населения города спортивными залами, плоскостными сооружениями. Улучшена материально-техническая база спортивных залов школ, детских садов. Установлены воркаут площадки на придомовых территориях многоквартирных и частных домов города.

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АК-ДОВУРАК**

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Ак-Довурак, являются:

- внесение изменений в Генеральный план города Ак-Довурак - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органа местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры города.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются пресс-конференции, в том числе, выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.