|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| Краткое наименование региональногопроекта | Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва) | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Брокерт А.В. | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |
| Руководитель регионального проекта | Дагба М.Б., Овсянников Е.Ю. | первый заместитель министра, Директор |
| Администратор регионального проекта | Дагба М.Б. | первый заместитель министра |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Тыва "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" |
| Подпрограмма |  |
| 2 |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Республика Тыва) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Условная единица | 0,0000 | 01.01.2019 | 2,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 30,0000 |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.\*  | Единица | 12,0000 | 01.01.2019 | 48,0000 | 122,0000 | 222,0000 | 419,0000 | 419,0000 | 419,0000 |
| 3 | Количество городов с благоприятной городской средой  | Единица | 0,0000 | 01.01.2019 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Республика Тыва) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на  | Процент | 5,0000 | 01.01.2018 | 9,0000 | 12,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 |
| 3 |
|  | территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0 |
| 1 | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.  | Проведение массовых мероприятий |
|
| 2 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями  | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование  | Утверждение документа |
|
| 5 |
|  | иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  |  |
|
| 3 | В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - |  Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.  | Утверждение документа |
|
| 4 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | Условная единица | - | - | - | - | - | 1 | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального  |
| 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.  | проекта) |
| 5 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | 48 | 122 | 222 | 419 | 419 | 419 |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
|
|
| 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том  |  |
|
|
|
| 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской  |  |
|
|
|
| 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 0 |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 102 348,72 | 95 442,23 | 90 897,37 | 94 769,39 | 0,00 | 0,00 | 383 457,72 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 97 231,31 | 90 897,37 | 90 897,37 | 94 769,39 | 0,00 | 0,00 | 373 795,45 |  |
| 1.1.2. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 5 117,41 | 4 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,27 |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 102 348,72 | 95 442,23 | 90 897,37 | 94 769,39 | 0,00 | 0,00 | 383 457,72 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 102 348,72 | 95 442,23 | 90 897,37 | 94 769,39 | 0,00 | 0,00 | 383 457,72 |  |
|  бюджет субъекта | 97 231,31 | 90 897,37 | 90 897,37 | 94 769,39 | 0,00 | 0,00 | 373 795,45 |  |
|  свод бюджетов Муниципальных образований | 5 117,41 | 4 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,27 |  |
|  бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 |  |
|  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| 12 |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
|
| 2 | Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой  | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 3 | Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды  | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 13 |
|  | (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.\*  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Условная единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 14 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва) |
| 0 |  |
| План мероприятий по реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)"0 | - | 01.03.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.  |
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
|  |  | - |  |  |  |
| 15 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |   |
| 1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено  | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 16 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | материально-техническое (кадровое) обеспечение"  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 1.19 | Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году " | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году  |
| 1.19.1 | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по  | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и  |
| 17 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году"  |  |  |  | мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году |
| 1.19.2 | Мероприятие "Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды " | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды  |
| 2 | Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "0 | - | 31.03.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение»,  |
|
| 18 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  |
| 2.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.4 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 2.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |   |
| 2.9 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.11 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.14 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.15 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.16 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.17 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.18 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 2.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |   |
| 2.21 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.22 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.23 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.24 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.25 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.26 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.27 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.28 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.29 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.30 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 2.31 | Контрольная точка "Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного  | - | 31.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и  |
| 21 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)"  |  |  |  | (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году) |
| 2.31.1 | Мероприятие "Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)" | 02.03.2019 | 10.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году) |
|
| 2.31.2 | Мероприятие "Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году" | 11.03.2019 | 31.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году |
| 3 | Результат "В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"0 | - | 01.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по  |
| 22 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.  |
| 3.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 3.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 3.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 3.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 3.6 | Контрольная точка "Правительством Республики Тыва утвержден порядок проведения рейтингового голосования" | - | 01.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Постановление Правительством Республики Тыва утвержден порядок проведения рейтингового голосования |
| 3.6.1 | Мероприятие "Правительством Республики Тыва подготовлен проект постановления Правительства Республики Тыва по определению порядка проведения рейтингового голосования" | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Постановление Правительством Республики Тыва подготовлен проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования |
| 3.6.2 | Мероприятие "Правительством Республики Тыва принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования" | 12.01.2019 | 01.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Постановление Правительством Республики Тыва принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования |
|  |  |  |  |  |  |
| 23 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 4 | Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""0 | - | 31.12.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.  |
| 4.1 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 30.12.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 4.2 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 4.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга  | - | 31.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 24 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"  |  |  |  |  |
| 4.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 4.5 | Контрольная точка "Утвержден паспорт проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва" | - | 01.03.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Паспорт проекта Утвержден паспорт проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва |
| 4.5.1 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году" | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году |
| 4.5.2 | Мероприятие "Утвержден проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва" | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Паспорт проекта Утвержден проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва |
| 4.5.3 | Мероприятие "Разработан проект паспорта проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва" | 01.11.2018 | 31.01.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Паспорт проекта Разработан проект паспорта проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва |
| 5 | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)  | - | 31.12.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет  |
| 25 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"0 |  |  |  | создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено  |
|
|
|
| 26 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые  |
|
|
|
| 27 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.  |
|
| 5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены,  | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый  |  |
| 28 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  |  |  | заместитель министра |  |
| 5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 31.12.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 29 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | оказания услуги (выполнения работы)"  |  |  |  |  |
| 5.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.20 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)  | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 30 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | обеспечение"  |  |  |  |  |
| 5.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.24 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.25 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.26 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.27 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 5.29 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.30 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.31 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.32 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.33 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.34 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.36 | Контрольная точка "Утверждено распределение  | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый  |  |
| 32 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"  |  |  | заместитель министра |  |
| 5.37 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.38 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.39 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.41 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.42 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.43 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.44 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.45 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 33 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 5.46 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.47 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.48 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.49 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.50 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.51 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.52 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.53 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.54 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 5.55 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.56 | Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году " | - | 15.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году  |
| 5.56.1 | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году " | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году  |
| 5.56.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году" | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра | Отчет Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году |
| 5.57 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.58 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам  | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 35 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | Российской Федерации (муниципальным образованиям)"  |  |  |  |  |
| 5.59 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.60 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.61 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.62 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 20.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.63 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.64 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 13.11.2018 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |
| 5.65 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2019 | Дагба М. Б., первый заместитель министра |  |

|  |
| --- |
|  |
|  | *(не подлежат утверждению)* |  |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва)** |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2 |  |
|  |
|  |
| 0 |  |  |
| 3. Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| 2 | Руководитель регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Директор | Дагба М. Б. | 20 |  |
| 3 | Администратор регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 4 | Участник | Маскыр Н. С. | заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 100 |  |
| В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Директор | Дагба М. Б. | 20 |  |
| Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Зайцев В. С. | Заместитель министра | Дагба М. Б. | 0 |  |
| 3 |  |
|  |
|  |
|  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Директор | Дагба М. Б. | 20 |  |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Зайцев В. С. | Заместитель министра | Дагба М. Б. | 0 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Директор | Дагба М. Б. | 20 |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Зайцев В. С. | Заместитель министра | Дагба М. Б. | 0 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Директор | Дагба М. Б. | 20 |  |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дагба М. Б. | первый заместитель министра | Хунай-Оол А. В. | 30 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Зайцев В. С. | Заместитель министра | Дагба М. Б. | 0 |  |
| 4 |  |
|  |
|  |
|  |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Директор | Дагба М. Б. | 20 |  |